ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ м.ГОРОДОК ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЗА 2019 РІК

Городок-2020

Зміст

Вступ	3

1.	Бюджет. Фінансове забезпечення розвитку міста	5

2. Житлово-комунальне господарство. Діяльність підприємств комунальної форми власності.	9

3. Водопостачання та водовідведення	11

4. Охорона навколишнього природного середовища	13

5. Дорожнє господарство	15

6. Вуличне освітлення	17

7. Управління комунальним майном (Земельні відносини)	19

8. Запровадження електронних сервісів	25

9. Безпечне місто	26

10. Соціальне забезпечення	27

11. Спорт	29

12. Культурно-освітня сфера	30

13.Інвестиції	31

14.Робота структурних підрозділів міської ради	32

14.1.Відділ державної реєстрації та надання адміністративних послуг Городоцької міської ради.	32

14.2.Відділ ДАБІ	33

14.3.Відділ юридичної та кадрової роботи	34

Вступ

Відповідно до рішення Городоцької міської ради від 22.05.2019 №2072 «Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку міста Городок Львівської області на 2019 рік», робота виконавчого комітету Городоцької міської ради була спрямована на забезпечення першочергових потреб мешканців міста з виконанням пріоритетних завдань Програми.

Відповідно до затверджених Програмою на 2019 рік пріоритетів, впродовж року здійснювались заплановані роботи стосовно ремонту об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури, зокрема, виконано поточних ремонтів міських доріг більш ніж на 4,7 млн.гривень.

Вдалось виконати більшість із основних завдань, поставлених Програмою на 2019 рік, а саме:

Розпочато капітальний ремонт вул.Комарнівська із залученням коштів державного бюджету, проведено капітальний ремонт міської дороги на вул.Гоголя та проїзду на майдані Гайдамаків, завершено ремонт дороги по вул.Шевченка (на ділянці від вул. Підгір’я до вул. Нижні Пасіки).

Проводились роботи щодо заміни, в рамках поточного ремонту, вуличних світильників на енергоощадні, завдяки чому вдалось досягнути економії споживання електроенергії вуличним освітленням міста у розмірі 14%, у порівнянні із 2018 роком, та з врахуванням розширення мережі у звітному році.

Вдалось розпочати реалізацію комплексу заходів щодо реалізації Програми Безпечне місто Городок/Safe city Horodok на 2019-2020 роки: змонтовано оптоволокно вулицями міста для підключення відеокамер, придбано та встановлено на основних в’їздах-виїздах з міста відеокамери з розпізнаванням номерних знаків, влаштовано відеоспостереження на міському кладовищі, стадіоні та штраф майданчику, придбано 32-канальний відеореєстратор.

Міська рада і надалі дотримується тактики, відновлення дорожнього покриття вулиць, на яких повністю збудовано інженерні мережі, тому з метою підготовки до капітального ремонту, у звітному періоді було збудовано водопровід та каналізаційні мережі на вул.Чорновола.

Шляхом проведення електронного аукціону приватизовано об’єкт малої приватизації – нежитлову будівлю-котельню, за адресою вул.Чорновола, 10а.

Як і було заплановано, у звітному періоді проведено капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку на майдані Гайдамаків, 17, 18 та розпочато капітальний ремонт даху багатоквартирного житлового будинку на майдані Гайдамаків, 28.

Окрім цього, у звітному році вдалось залучити 2471,3тис.грн субвенцій з державного та обласного бюджетів на будівництво/реконструкцію спортивних майданчиків із штучним (Чорновола, 8а, Перемишльська, 38) та наливним (Авіаційна, 122) покриттям. Роботи по майданчиках із штучним покриттям – завершено, мультифункціональний майданчик із наливним покриттям – перехідний об’єкт, який буде завершено у 2020 році.

Міською радою підтримано ініціативу мешканців вулиць міста, що взяли учать в обласному конкурсі мікропроектів та зібрали для цього власні кошти, а саме: забезпечено реалізацію всіх проектів, не зважаючи на те, що вони не стали переможцями Конкурсу Це зокрема, реконструкція вуличного освітлення на вул. Зарицького, Полуботка; на вул. Сонячна, Антонича, Людкевича, Заньковецької, Петлюри, Черемшини, Кн. Ольги, Січинського, В.Великого, Воробкевича, Вітовського; реконструкція вуличного освітлення на вул. Залізнична, П.Мирного в м.Городок Львівської області (роботи буде завершено у 2020 році).

З метою забезпечення публічності та прозорості діяльності органів місцевого самоврядування розвивалась діяльність сервісів «Бюджетна мапа», «Вікрите місто», запроваджено електронний сервіс «Е-Петиції», відповідно до постанови КМУ №835 від 21.10.2015, розпочато публікацію даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

- Бюджет. Фінансове забезпечення розвитку міста

До досягнень 2019 року варто віднести виконання дохідної частини бюджету міста, яке по загальному фонду склало 103,00 % до плану.

Фактично до загального фонду міського бюджету надійшло доходів в сумі 40089,5тис.грн, що на 5148,9 тис.грн або 114,7% більше ніж у 2018 році перевиконання склало 1176,9 тис.гривень.

Зростання відбулось за рахунок:

- надходжень по єдиному податку  – 3855,7 тис.грн, ріст – 137,7%;

- податку на майно – 1894,7 тис.грн, ріст – 120,5%;

- по неподаткових надходженнях – 336,0 тис.грн, ріст – 114,7%.

Податкові надходження

Акцизний податок

При плані 12198,2 тис.грн фактичні надходження склали 12145,5 тис.грн, відсоток виконання – 99,6 тис.грн (на 1043,3тис.грн. менше ніж у 2018 році). В структурі міського бюджету надходження склали 30,3%.

Єдиний податок

При плані 13551,6 тис.грн фактично надійшло 14091,1 тис.грн (137,7% до 2018 року), відсоток виконання – 104, в структурі міського бюджету надходження склали 35,1 %.

Податок на майно (земельний податок та оренда за землю, транспортний податок, податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки).

Фактичні надходження склали 11145,8 тис.грн (120,5% до 2018 року) при плані – 10701,2 тис.грн, що становить – 104,2% виконання плану. В структурі міського бюджету надходження склали -  27,8%  в т.ч. в розрізі доходів:

- орендна плата за земельні ділянки (юридичні особи). Всього надходження за звітний період – 3334,9 тис.грн. Бюджетоутворюючі платники: ТОВ АПП «Львівське» - 1530,2 тис.грн (45,9% в структурі надходжень); ТОВ «Бадер Україна (2,1407га) – 219,3 тис.грн (6,6% в структурі надходжень); ТОВ «Кріо» (0,7850га) – 298,9 тис.грн (8,9% в структурі надходжень); ТОВ «АТ Трейд Плюс» - 190,8тис.грн (5,7% в структурі надходжень), ТОВ «Будінвест Транс» (1,320га) –120,7тис.грн (3,6% в структурі надходжень), ТОВ «Галус Трейд» - 62,3тис.грн (1,9% в структурі надходжень).

Завдяки вжитим заходам (подання до суду) від ТзОВ «Гранд-сервіс» надійшло 77,9тис.гривень орендної плати за земельну ділянку.

- орендна плата за земельні ділянки (СПД - фізичні особи) – 615,6тис.грн, з них СПД «Скомаровський О.В.» - 146,2 тис.грн, ФО-П «Гіркова М.П.» –90,1тис.грн; ФО-П «Садов’як Т.М.» - 52,6 тис.гривень.

- земельний податок (юридичні особи) – 1519,1 тис.грн Бюджетоутворюючі платники:  ПАТ «ГМЗ» (3,5га) – 186,0 тис.грн; ТОВ «Озон» (1,5га) - 81,5 тис.грн; ТОВ «Танк-транс» (1,0747га) – 77,3 тис.грн; ПАТ «Укрзалізниця» (18,0га) – 151,4 тис.грн; ТОВ «Хінкель Когут» - 80,6 тис.грн; Городоцька РСС – 95,7 тис.грн, ТОВ «Писанка» - 54,2 тис.гривень.

- земельний податок (фізичні особи) – 477,6 тис.гривень.

З метою погашення заборгованості по земельному податку з громадян проведено аналіз нарахованих податків (виключено з переліку пільгові категорії платників) та зміни власників земельних ділянок, розбито територію міста на вісім кварталів та рознесено повідомлення платникам. Від 150-ти з яких надійшло земельного податку з громадян – 27,5 тис.гривень.

- податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки всього – 4950,7 тис.грн (на 61,6% більше ніж у 2018 році, та становить 12,3% в структурі надходжень) з них :

юридичні СПД всього – 1879,6 тис.грн в т.ч. житлова нерухомість – 24,1тис.грн, нежитлова нерухомість – 1855,5 тис.грн;

фізичні особи всього – 3071,1тис.грн в т.ч. житлова нерухомість – 399,4тис.грн, нежитлова нерухомість – 2671,7 тис.гривень.

Завдяки вжитим заходам (наданої інформації по об’єктах органам ДФС) додатково надійшло податку на суму 886,7 тис.грн по таких платниках: ФО-П «Гіркова М.П.» - 198,6 тис.грн, ТзОВ «Зоряний едельвейс» - 100,8 тис.грн, ТзОВ «Гранд сервіс» - 214,2 тис.грн, ФО-П «Гребенко М.М.» - 55,6 тис.грн, ФО-П «Будзановська О.» - 35,7 тис.грн, ФО-П «Трішкіна Л.» - 26,6 тис.грн, ФО-П  «Мисик А.» - 14,4 тис.грн, ФО-П «Шандра Р.» - 10,8 тис.грн, Рожак Г.І. – 49,7тис.грн, Новик О. - 13,5 тис.грн, Хороз М.В. –13,9 тис.грн, Козак М.А. – 5,6тис.грн, Хома Н.Я. – 4,5 тис.грн, Борщовська М.С. - 5,8 тис.грн, Легун І.Е. - 5,1тис.грн, Маланчук Л.С. - 2,6 тис.грн, Хомишин М. – 29,8 тис.грн, ТзОВ «Транс Україна» - 34,9 тис.грн, Ощіпко І.С. - 5,5 тис.грн, Михайляк І. - 16,0 тис.гривень.

- транспортний податок - 247,8 тис.гривень.

Збору за місця для паркування транспортних засобів надійшло 106,8тис.гривень.

Неподаткові надходження

Загальна сума надходжень склала 2484,2 тис.грн, з них:

- плата за надання адміністративних послуг – 2181 тис.грн (кошти за оформлення паспортів – 828,3 тис.грн);

- надходження від орендної плати майна, що перебуває в комунальній власності  - 498,9 тис.грн;

- державне мито – 164,7 тис.грн;

Інші надходження (адміністративні штрафи та санкції ) – 96,5 тис.грн, з них за порушення у сфері містобудівної діяльності (ДАБІ) – 87,305 тис.гривень.

До спеціального фонду міського бюджету за звітний період надійшло коштів в сумі 8020,7 тис.грн (181,1% до 2018 року) при плані 8721,6 тис.грн, відсоток виконання – 91,9.

Надходження в розрізі платежів:

- надходження коштів пайової участі у розвиток інфраструктури міста –834,9 тис.грн:

- ТОВ «Озон» - 417,5 тис.грн;

- ТОВ «Кріо» - 169,4 тис.грн;

- ФО-П «Гіркова М.П.» - 221,2 тис.грн,

- ФОП «Клок А.В.» - 11,8 тис.грн;

- Плякіна Н.П. – 15,00 тис.грн;

- продаж землі – 5755,9 тис.грн:

- ТОВ «Гранд сервіс» - 2002,9 тис.грн;

- Котис О.І. – 790,3 тис.грн;

- ТОВ «Термо-Ізол» - 709,4 тис.грн,

- Сеник Я.І. – 633,5 тис.грн;

- Хамик К.Г. – 487,5 тис.грн;

- Канафоцький І.Я. – 344,00тис.грн;

- Мартинюк С.В. – 316,7 тис.грн;

- ТОВ «Ельпласт Львів» - 261,9тис.грн;

- ТОВ «Екопайп-Львів» - 175,5тис.грн.

Надходження від продажу майна (приміщення котельні на вул.Чорновола, 10а)  - 1099,0тис.гривень

Екологічного податку надійшло – 113,0 тис.гривень.

Відшкодування втрат с/г виробництва – 27,8 тис.гривень.

Загальні доходи міського бюджету за 2019 рік склали 61093,6 тис.грн  в т.ч. по загальному фонду – 41672,9тис.грн, з них власні надходження (податкові платежі)- 40089,5тис.грн, субвенція на будівництво мультифункціонального майданчика - 1071,3 тис.грн, субвенція на закупівлю квартири ВПО – 512,1тис.грн, по спеціальному фонду – 19420,7 тис.грн. в т.ч. субвенція на фінансове забезпечення ремонту доріг  – 10000,0 тис.грн та 1400,0тис.гривень субвенція на закупівлю штучного покриття спортивних майданчиків.

Рис.1 Динаміка міжбюджетних відносин у 2017-2019рр.

Надано субвенції державному бюджету на виконання Програм 130,1тис.грн  в т. ч.:

- Програма з пожежної та техногенної безпеки 52,5 тис.грн: влаштування теплодимокамери - 43,483 тис.грн, проектор з екраном - 7,0 тис.грн; бензин - 2,016 тис.грн;

- Програма матеріальної підтримки діяльності правоохоронних органів «Безпечна Городоччина» - 30,0 тис.грн (придбання оргтехніки);

- Програма протидії проявам терористичного характеру та організованій злочинній діяльності на території м. Городка на 2019р. – 47,6 тис.грн (придбання ПММ та оргтехніки).

2. Житлово-комунальне господарство. Діяльність підприємств комунальної форми власності.

З метою збереження та відновлення архітектурного ансамблю центральної частини міста, у 2019 році виконано роботи щодо капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку на майдані Гайдамаків, 17-18 в процесі якого замінено покрівлю даху та відремонтовано фасад другого поверху (за рахунок коштів міського бюджету – 478,664 тис.грн) та фасад першого поверху коштом власників приміщень. Розпочато капітальний ремонт даху багатоквартирного житлового будинку на майдані Гайдамаків, 28, який заплановано завершити у 2020 році (профінансовано на 1 січня 2020 року 228,912тис.грн).

Відповідно до заходів Програми енергозбереження для населення м.Городка на 2019-2020 роки, компенсовано частину тіла кредиту за енергозберігаючим кредитом 28 мешканцям міста на суму 50,00 тис.гривень.

З метою розширення матеріально-технічної бази комунальних підприємств, розроблено та затверджено Програму фінансової підтримки комунальних підприємств м.Городка на 2019 рік, в рамках реалізації заходів якої, надано фінансову допомогу в сумі 1359,00тис.грн на: 1. закупівлю мінітрактора з навісним обладнанням на суму 365,00тис.грн, придбання косарки – 30,00 тис.грн та напівпричіпа тракторного – 35,00 тис.грн для КП «Міське комунальне господарство»; 2. закупівлю каналопромивочної установки високого тиску - 647,00тис.грн, насоси для КНС – 282,00тис.грн - КП «Городоцьке водопровідно-каналізаційне господарство».

З метою забезпечення належного функціонування КП «МКГ», та надання якісних послуг населенню, у 2019 році закуплено колеса до автомобіля КАМАЗ та ГАЗ АС-5 на 54,192 тис.грн; КП «Городоцьке ВКГ» - шини для автомобіля ГАЗ самоскид, шини та диски для екскаватора на загальну суму 39,783тис.гривень.

У звітному періоді, на замовлення Городоцької міської ради, КП «МКГ» надало послуги з благоустрою міста в т.ч. вивезення сміття з міського кладовища, формувальне обрізання дерев та кущів, утримання доріг в зимовий період, а також інші послуги на загальну суму 691,253тис.гривень.

За рахунок коштів міського бюджету комунальним підприємством: замощено доріжку на кладовищі (на суму 396,998 тис.грн), придбано матеріали для ремонту огорожі на суму 29,998 тис.грн, на вивезення ТПВ та прибирання кладовища використано 188,00 тис.гривень.

Облаштовано освітлення (73,823тис.грн) та відеоспостереження кладовища – встановлено 10 опор із світильниками та 5 оглядових відеокамер.

Профінансовано КП «Міське комунальне господарство» в сумі 29,958тис.грн для виготовлення трьох технічних паспортів на будинки Львівська, 92а, 92б, 92в та на придбання 56 внутрішньобудинкових лічильників – 30,00тис.гривень.

З метою належної підготовки до осінньо-зимового періоду, придбано 400 тонн піску та 10 тонн солі для приготування піскосуміші (99,364 тис.грн). На утримання доріг в зимовий період комунальному підприємству виділено 80,00 тис.гривень. Закуплено 30 ящиків для зберігання піскосуміші на вулицях міста у зимовий період – 60,00тис.гривень.

Проведено благоустрій площі біля універмагу в т.ч. озеленення – 196,9тис.грн, в процесі якого висаджено зелені насадження, вистелено газон, влаштовано освітлення.

На встановлення дорожніх знаків, та нанесення дорожньої розмітки по вулицях міста використано 61,181 тис.гривень.

На обслуговуванні КП «МКГ» перебуває 105 багатоквартирних будинків (1317 квартир). Впродовж 2019 року власниками квартир сплачено 1672,108тис.грн (без ПДВ) квартплати. За надання ритуальних послуг отримано 312,622тис.грн; послуги арешт майданчика – 65,016тис.гривень.

За рахунок отриманої квартплати КП «МКГ», проведено робіт з утримання будинків та прибудинкової території на суму 127,1146тис.гривень. Серед проведених робіт: встановлено дашки над під’їздом будинків №112, 113, 115, 118, 121, вул.Авіаціна та будинку №92в вул.Львівська (41,701тис.грн), проведено ремонт покрівлі будинку №115 на вул.Авіаційна (5,75тис.грн), встановлено двері вул.Стуса, 2 (8,2тис.грн), проведено поточний ремонт каналізаційних труб вул.Авіаційна, 37, 121 (7,464тис.грн) та ін.

Виконано поточний ремонт зовнішніх та внутрішніх електромереж багатоквартирного житлового будинку по вул.Грушевського, 42 – 40,995тис.гривень.

Станом на 01.01.2020 року в місті зареєстровано 49 (сорок дев’ять) об′єднань співвласників багатоквартирних житлових будинки (ОСББ), з них у 2019 році створено два.

3. Водопостачання та водовідведення

На виконання завдань Програми СЕКР на 2019 рік та з метою забезпечення належного водопостачання і зменшення технічних втрат, в даній галузі виконано наступні завдання:

- збудовано водопровід по вул. Чорновола – 1119,456тис.грн (ТОВ «Тройдбуд») укладено мережі водопроводу із поліетиленових труб діаметром 160мм - 106м, діаметром 110мм - 659м, діаметром 32мм - 872м;

- Виконано роботи з капітального ремонту ділянки водопроводу на вул. Чайківського – 185,033 тис.грн (КП «Городоцьке ВКГ»), укладено труби поліетиленові для подачі холодної води діаметром 63мм - 135м, діаметром 32мм - 141м;

- Продовжено виконання робіт по капітальному ремонту магістрального водогону Будзень II на ділянці від ПК 40 +16 до ПК 52+35 – 497,57тис.грн (ТзОВ «БК «Ключ добробуту»); укладено стальні водопровідні труби діаметром 400мм - 12м, укладено трубопроводи із поліетиленових труб діаметром 200мм – 500м;

- Проведено капітальний ремонт водопроводу від вул.Шевченка до вул.Валової – 687,013тис.гривень (ТзОВ «ГАЛІО»); укладено трубопроводи з двошарових гофрованих труб довжиною 6м і діаметром 400мм - 25м, трубопроводи із поліетиленових труб діаметром 200мм з гідравлічним випробуванням - 283м, поліетиленові труби діаметром 50мм - 10м, поліетиленові труби діаметром до 50 мм з гідравлічним випробуванням - 157м, установлено 2 пожежні гідранти.

КП «Городоцьке ВКГ» проведено поточний ремонт:

- аварійної ділянки водогону БудзеньІІ-Поріччя, замінено 204 м.п Ø200мм  на суму 132,382тис.грн (вартість матеріалів за кошти міського бюджету);

- аварійної ділянки водогону БудзеньІІ-Поріччя, замінено 228 м.п Ø200мм  на суму  136882,40грн (з них 120,049тис.грн вартість матеріалів за кошти міського бюджету);

- водопроводу вул.Мазепи-вул.Львівська, буд.92а,б., замінено 66 м.п. Ø110мм і 101 м.п. Ø63мм водопровідної турби, встановлено пожежний гідрант на загальну суму 46,524тис.грн (кошти міського бюджету);

- зовнішнього водопроводу будинку 5Б вул.Скітник, 43м.п. Ø63мм. Вартість матеріалів 13,852тис.грн (кошти міського бюджету);

- водопроводу вул. Коцюбинського-вул.Шкільна, замінено 40м.п. Ø160мм і 6м.п. Ø200мм труби на суму 100,666тис.грн (вартість матеріалів 85,033тис.грн кошти міського бюджету);

- водопроводу вул. Виговського, замінено 14м.п. Ø110мм і 56м.п. Ø63мм, вартість матеріалів 22,144тис.грн (кошти міського бюджету);

- водопроводу по вул.Я.Мудрого, замінено 100м.п. Ø100мм. Вартість матеріалів 19,80тисгрн (кошти міського бюджету).

Закуплено всі необхідні матеріали для поточного ремонту водопроводу вул.Скітник  на суму 20,137тис.грн (кошти міського бюджету) та поточного ремонту водопроводу до буд.114 вул. Авіаційна на суму 15,50тис. (100м.п.Ø90мм труба).

Рис.2 Порівняння втрат води 2018-2019рр, м.куб.

Як видно із візуалізації даних, з квітня звітного року спостерігалося збільшення втрат води у порівнянні з 2018 роком. На спад даний показник пішов після виконання робіт по капітальному ремонту магістрального водогону Будзень II на ділянці від ПК 40 +16 до ПК 52+35 .

З метою забезпечення належного водовідведення:

- Збудовано каналізаційну мережу по вул. Чорновола – 1503,574тис.грн (ТзОВ "Будівельна компанія "Ключ добробуту"), укладено мережу каналізації із двошарових гофрованих труб діаметром 200мм - 739м; поліетиленових труб діаметром 200мм - 7м; та напірних труб ПЕ80 SDR17 діаметром 90мм - 204м; влаштовано каналізаційні колодязі зі збірних залізобетонних елементів - 19шт, в т.ч. діаметром 1,0м - 17шт. та 1,5м - 2шт.

- Виготовлено ПКД на «Будівництво каналізаційної мережі на вул.Біласа, Нова в м.Городок Львівської області» - 41,563тис.грн;

- Виготовлено ПКД на «Будівництво побутової каналізації по вул. І.Франка, Калнишевського в м. Городок  Львівської обл.»  - 178,936тис.гривень.

- Ліквідовано 3 пориви напірної каналізаційної мережі в м.Городок (по вул.Верибицького і вул.Комарнівська, вул.Авіаційна) 1 порив самопливної каналізації  по вул.Комарнівська.

- Проведено 296 прочищень каналізаційних колекторів в м.Городок;

Впродовж 2019 року надано послуг по вивезенню нечистот — вивезено 1016 бочок, з них:

- населенню — 768;

- іншим споживачам — 248.

Закуплено всі необхідні матеріали на суму 69,50тис.грн (кошти міського бюджету) і частково проведено поточний ремонт зовнішньої каналізаційної мережі до буд. 27 і 29 по вул. Комарнівській.

Облаштовано огорожу КНС вул. Коновальця на суму 49,891тис.грн (кошти міського бюджету).

Проведено поточний ремонт ливневої каналізації по вул. Гоголя, замінено 5м.п. Ø200мм. Вартість матеріалів 1,191тис.грн (кошти міського бюджету).

Закуплено всі необхідні матеріали для поточного ремонту ливневої каналізації вул.Галицька на суму 43,636тис.грн (кошти міського бюджету).

4. Охорона навколишнього природного середовища

Для покращення санітарного та екологічного стану м. Городка на виконання «Програми охорони навколишнього природного середовища м.Городка на 2018-2020рр.», «Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м.Городка на 2019 рік» впродовж 2019 року проведені наступні заходи:

-	ліквідація несанкціонованого сміттєзвалища на вул. Григоренка (78,981тис.грн);

-	 косіння трави на газонах та зелених зонах – 136,999тис.грн;

-	 прибирання та вивезення листя із скверів, площ та парку – 63,0тис.грн;

- 	очищення та прибирання центральної дороги від ґрунтових наносів піску та шлаку – 29,995 тис.грн;

- формувальне обрізання  дерев та кущів – 48,964 тис.грн;

- видалення дерев 220,61тис.грн;

-	очистка меліоративних канав на вул. Львівській - 198,999тис.гривень.

Придбано декоративні дерева Катальпи, а також кущі Гортензії, які висаджені на клумбах міста, зокрема, на вул. Львівській біля стоматполіклініки, в центральному сквері на майдані Гайдамаків, на вул.Перемишльська. Закуплено декоративні вазони, в які висаджено хвойні кущі та розташовано в центральній частині міста.

У звітному періоді проведено ряд просвітницьких заходів серед учнів міських шкіл та вихованців ДНЗ щодо сортування сміття, за підтримки ГО «Зелена коробка».

Протягом 2019 року видалено 15 аварійних дерев на вул. Авіаційній (біля будинків №37, 35, 112, 113, 114, 120); 20 дерев на майдані Гайдамаків, 2 дерева (ясеня) на вул. Коцюбинського; 2 дерева (тополі) на вул. Комарнівській; 1 дерево (ясен) на вул. Шевченка біля будинку №2 на загальну суму 175,968 тис.гривень.

Догляд за зеленим господарством міста необхідно здійснювати з урахуванням того, що зелені насадження мають відповідати міському рівню благоустрою, тому відповідно до прийнятих рішень виконавчого комітету, на території міста необхідно видалити ще 109 аварійних дерев.

У звітному періоді проведено місячник озеленення, прибирання та благоустрою і Дня довкілля у м. Городку. З метою ефективності та результативності проведення місячника озеленення, прибирання та благоустрою та Дня довкілля, створено міський організаційний комітет для організації заходу. Розроблено План-заходи по проведенню місячника благоустрою, озеленення та санітарній очистці. Всі заходи, завдання по видах і обсягах робіт на конкретних територіях доведено до організацій та підприємств на території міста у письмовому вигляді. Відповідно до заходів місячника озеленення та благоустрою, спільно з апаратом міської ради у квітні 2019р. провели толоку на  схилах озера Грабового, на якій було зібрано понад 50 мішків різноманітних відходів.

З метою належного поводження з побутовими відходами, 30 липня 2019 року був проведений конкурс по визначенню виконавців послуг із вивезення  твердих та негабаритних побутових відходів (крім токсичних і особливо небезпечних) з території м. Городка Львівської області, за результатами якого, перемогло підприємство ТОВ «АВЕ Львів» (з 01.09.2019 змінило назву на ТОВ «Ековей Вест Менеджмент»). Підприємством встановлено контейнерів:

- для населення 1,1 м3- 66 шт.; - 0,24 м3 - 71 шт. (в т.ч. виданих ТОВ «Ековей ВМ» безкоштовно – 41 шт., придбаних мешканцями – 30 шт.); 0,12 м3– 2422 шт. (в т.ч. придбаних міською радою – 488 шт., придбаних мешканцями – 532 шт., виданих ТОВ «Ековей ВМ» - 1402 шт.).

- кількість контейнерів для комерції об’ємом 1,1 м3 - 112 шт. (в т.ч. виданих ТОВ «Ековей ВМ» - 83 шт. придбаних підприємцями – 29 шт.); об’ємом 0,24 м3 - 43 шт. (в т.ч. виданих ТОВ «Ековей ВМ» - 17 шт., придбаних підприємцями – 26 шт.); об’ємом 0,12 м3 – 81 шт. (в т.ч. виданих ТОВ «Ековей ВМ» - 40 шт., придбаних підприємцями – 41 шт.)

5. Дорожнє господарство

Найбільш важливою подією у цій галузі в 2019 році для нашого міста стало виконання робіт з капітального ремонту автодороги державного значення М-11 Львів-Шегині (відрізок, що проходить через місто Городок) за рахунок коштів державного бюджету. Звичайно, роботи викликали чимало незручностей для мешканців та гостей міста, проте неможливо недооцінити важливість виконаних робіт, а це, в першу чергу, капітальний ремонт мостів (біля ЗОШ №2 та біля озера Грабового), облаштування бруківкою центральної площі, влаштування пішохідних доріжок вздовж вулиці Львівської, а також ливневої  каналізації, встановлення турнікетів, зупинок громадського транспорту, заміна світильників вуличного освітлення на ділянці від заправки ОККО до моста біля озера Грабове.

На виконання заходів Програми СЕКР на 2019 рік та Програми розвитку мережі й утримання автомобільних доріг, організації та безпеки дорожнього руху в м.Городок на 2019 рік, вдалось виконати наступні роботи:

- Капітальний ремонт міської дороги на  вул. Комарнівська в м.Городок – 13228,121тис.грн (в т.ч. 10000,00 тис.грн субвенція з обласного бюджету) (ТОВ «Автомагістраль-Південь»), протяжність дороги – 1,050км, площа покриття з асфальтобетону – 8036 м², площа покриття тротуарів ФЕМ – 1188,898м²;

- Капітальний ремонт міської дороги на вул. Гоголя м. Городок – 1037,329 тис.грн (ФОП Садов’як Т.М.), площа дорожнього одягу – 499,61м², тротуарів – 176,6м², прибудинкової території – 68м²;

- Капітальний ремонт міської дороги по вул.Шевченка на ділянці від вул. Підгір’я до вул. Нижні Пасіки м. Городок Львівської області – 961,535 тис.грн (ТОВ «Тройдбуд»), довжина проїжджої частини – 183м., площа дорожнього покриття із фігурних елементів мощення – 1109 м², площа примикань – 69м²;

- Капітальний ремонт проїзду на майдані Гайдамаків – 1342,027тис.грн (ТОВ «Тройдбуд»), 1145,5м² бруківки ФЕМ товщиною 8см.;

- Поточний ремонт проїздів: вул. Скітник-Горішня – 149,988тис.грн (ТОВ «Агрошляхбуд-32»), вул. Львівська, 92б – 198,862 тис.грн, вул. Львівська, 92а – 198,717 тис.грн (ФОП Садов’як Т.М.), вул.Авіаційна, 29, 31 – 198,245тис.грн (ТзОВ «Галич Агролайф»), вул.Львівська, 92в – Мазепи – 198,941тис.грн, вул.Львівська від №92а до №92б – 139,719тис.грн (ФОП Садов’як Т.М.), вул.Шептицького №4-6 – 93,022тис.грн (ТзОВ «Галич Агролайф»);

- Поточний ремонт пішохідних доріжок: від вул. Чорновола до вул.Львівська – 198,301тис.грн (ФОП Фостяк Ю.Я.), вул.Паркова біля нежитлового приміщення №7 – 84,640тис.грн (ТОВ «Тройдбуд»);

- Поточний ремонт тротуару по вул.Скітник (на ділянці від вул.Перемишльська до школи) – 162,911тис.грн (ТзОВ «Галич Агролайф»);

- Реконструкція об’єктів благоустрою території на вул.Авіаційна, 35 - 936,613тис.гривень. (ФОП Садов’як Т.М.) площа покриття проїжджої частини - 422м², площа покриття тротуару – 89,3 м².

Не вдалось виконати роботи пов’язані з капітальним ремонтом вул.Артищівська. Протягом року тривала позовна справа до підрядника стосовно невиконання договору підряду на об’єкті «Капітальний ремонт дороги по вул. Артищівська в м. Городок, Львівської області». Судом прийнято рішення щодо стягнення з підрядної організації штрафних санкцій у сумі 361,988 тис. грн на користь Городоцької міської ради.

Завдяки перевиконанню дохідної частини бюджету наприкінці року вдалось розпочати роботи з капітального ремонту дорожнього покриття між нежитловими будівлями на вул. Львівська, 38 (виконано робіт на суму 611,237тис.грн), об’єкт заплановано закінчити у 2020 році; а також капітальний ремонт пішохідного переходу і прилеглої території на вул.Перемишльська м.Городок Львівської області - 203,820 тис.грн, роботи по цьому об’єкту також будуть завершені у 2020 році.

Загалом впродовж 2019 року проведено поточних ремонтів міських доріг на 4,74млн.грн, що майже вдвічі більше ніж у 2018 році. Це, зокрема, вулиці: Виговського (199,7 тис.грн), Авіаційна (189,999тис.грн), вул. Чорновола - 189,999тис.грн, вул. Я.Мудрого – 198,9 тис.грн; вул. Лисенка – 198,888 тис.грн, вул. Івасюка – 198,997тис.грн, вул. М.Павлика - 188,9тис.грн; вул. Вишенського – 188,952 тис.грн; вул. Стуса – 173,988 тис.грн; вул. Підгай – 165,325 тис.грн; вул. Підгір’я – 160,986 тис.грн; вул. Винниченка – 149,964 тис.грн; проїзд від вул. Я.Мудрого до урочища «Стрільбище» - 149,772 тис.грн; вул. Артищівська – 145,059 тис.грн, Шептицького, Виговського, Довбуша, Мазепи, Сагайдачного, Дорошенка, Хоткевича, Басараб, Антонича, Огієнка, Симоненка, Бандери, Коцюбинського, Калнишевського, Григоренка, Комарнівська, Ів.Франка, Соборна, Сонячна, вул. Шевченка на ділянці від вул. Н.Пасіки до вул. Коновальця, Скітник, Українська, Б.Хмельницького, проїзд від вул. І.Сірка до вул. Перемишльська, вул. Львівська (проїзд біля житлових будинків №257-295), профілювання міської дороги по вул. Й.Сліпого в урочищі «Стрільбище».

6. Вуличне освітлення

У звітному році вдалось розширити мережу вуличного освітлення міста. З метою підвищення ефективності та надійності функціонування об’єктів зовнішнього освітлення, у 2019 році зусилля міської влади були спрямовані на реалізацію проектів:

- реконструкція вуличного освітлення на вул. Зарицького, Полуботка – 215,906тис.грн, в т.ч. небюджетний внесок – 40,00 тис.грн (встановлено 22 LED світильники потужністю 30W);

- реконструкція вуличного освітлення на вул. Сонячна, Антонича, Людкевича, Заньковецької, Петлюри, Черемшини, Кн. Ольги, Січинського, В.Великого, Воробкевича, Вітовського – 512,055 тис.грн, в т.ч. небюджетний внесок – 3,462 тис.грн (встановлено 76 LED світильники потужністю 30W та 3 потужністю 50W);

- реконструкція вуличного освітлення на вул. Залізнична, П.Мирного в м.Городок Львівської області роботи не завершено – 62,759тис.грн, в т.ч. небюджетний внесок – 10,00тис.гривень.

По усіх перелічених об’єктах підрядником виступало ПП «Елтех».

Як і було задекларовано, міською владою було профінансовано всі проєкти, що брали участь у обласному конкурсі мікропроєктів, хоча жоден з них не переміг.

З метою ефективного використання бюджетних коштів, місто відмовляється від натрієвих світильників, при побудові нових мереж та ремонті існуючих використовуються лише світлодіодні лампи. Впродовж року закуплено 321 LED світильник та встановлено в рамках проведення поточного ремонту вуличного освітлення міста 315, в т.ч. потужністю 30W – 183, та 50W – 132шт, на вулицях:

- вул. Шептицького, Калнишевського, Коротка, Коцюбинського– 40,742тис.грн;

- вул. Підгір'я, пульт керування ВО ТП 28 вул. Чорновола – 43,862тис.грн;

- вул. Дорошенка, Сагайдачного, Хоткевича, Галицька – 62,113 тис.грн;

- вул. Підгай, Шевченка, Котляревського – 52,184 тис.грн;

- вул. Джерельна, Січових Стрільців, Верхні Пасіки, Незалежності, Нижні Пасіки, Вишенського, Огієнка, Коцюбинського – 45,777 тис.грн;

- вул. Авіаційна, пульт керування ВО ТП393 (вул. Джерельна) - 65,807тис.грн;

- вул. Паркова, Старий Парк, Грушевського, Павлика, І.Франка - 39,804тис.грн;

- в районі міського кладовища вул. Січових Стрільців – 73,823тис.грн;

- вул. Мартовича, Перемишльська– 34,791тис.грн;

- вул. Григоренка, Я.Мудрого, ПК ВО Валова, ПК ВО вул. Заставська – 34,091тис.грн;

- м-н Гайдамаків – 40,558 тис.гривень.

Всього у 2019 році змонтовано 5,39км. мереж вуличного освітлення, в т.ч. 4,5 км. – реконструкція, 0,82 км. – поточний ремонт.

У звітному році проведено ремонт 120 вуличних світильників.

Також у 2019 році на ТП 28 вул.Чорновола проведено частковий ремонт пульта керування ВО із заміною лічильника ЕЕ, на ТП 393 вул.Джерельна проведено повний ремонт пульта керування ВО із заміною лічильника ЕЕ.

Споживання електроенергії у 2019 році склало 563 663 кВт, що на 89 803 кВт або майже на 14% менше ніж у 2018 році із врахуванням того, що під час розбудови мережі вуличного освітлення у 2019 році додатково встановлено 101 світильник загальною потужністю 3090 W. В грошовому еквіваленті економія - орієнтовно 259,53тис.гривень. Таких результатів вдалось досягнути завдяки описаним вище заходам з енергозбереження.

Рис.3 Динаміка споживання електроенергії вуличним освітленням міста у 2017-2019рр.

7. Управління комунальним майном. Земельні відносини

У 2019 році завершено реконструкцію другого поверху адміністративного корпусу на вул. Авіаційна, 35 в м. Городок Львівської області під дошкільний навчальний заклад, касові видатки з міського бюджету по об’єкту - 759,158тис.гривень. Для введення об’єкту в експлуатацію та повноцінного функціонування садочку було здійснено реконструкцію об’єктів благоустрою території (936,613 тис.грн) влаштовано огорожу – 128м, забруковано тротуарну доріжку, облаштовано 21 місце для зупинки транспортних засобів.

Введення в експлуатацію даного об’єкту дозволило задовольнити потребу у місцях у ДНЗ мешканців мікрорайону вул. Авіаційна (станом на 1 січня 2020 року потреба – 9 місць).

Шляхом проведення електронного аукціону приватизовано об’єкт малої приватизації – нежитлову будівлю-котельню, за адресою вул. Чорновола, 10а.

У 2019 році від здачі в оренду комунального майна поступило 498,9 тис.грн. Всього орендарів комунального майна - 41 (в т.ч. 24 за 1 грн в рік), площа орендованих приміщень – 1950 м.кв, (в т.ч 19733 м.кв., що надається в оренду за 1 грн в рік). Впродовж року до Городоцької міської ради надійшло10 звернень стосовно оренди комунального майна, та укладено понад 66 додаткових угод стосовно продовження термінів договорів оренди

Протягом 2019 року підготовлено 12 земельних ділянок комунальної власності для продажу у власність та продажу права оренди на них на земельних торгах:

- площею 0,7846 га кадастровий номер 4620910100:29:013:0065 на вул. Ю.Березинського (об’їзна дорога) для будівництва та обслуговування готельно-ресторанного комплексу;

- площею 0,7901 га кадастровий номер 4620910100:29:013:0064 на вул. Ю.Березинського (об’їзна дорога) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі;

- площею 0,2443 га кадастровий номер 4620910100:29:012:0143 на вул. Ю.Березинського (об’їзна дорога) для будівництва та обслуговування СТО з мийкою;

- площею 0,3113 га кадастровий номер 4620910100:29:013:0067 на вул. Ю.Березинського (об’їзна дорога) для будівництва та обслуговування логістичного центру;

- площею 0,2919 га кадастровий номер 4620910100:29:013:0066 на вул. Ю.Березинського (об’їзна дорога) для будівництва та обслуговування торгово-виставкового центру;

- площею 0,2762 га кадастровий номер 4620910100:29:012:0145 на вул. Ю.Березинського (об’їзна дорога) для будівництва та обслуговування логістичного центру;

- площею 0,2706 га кадастровий номер 4620910100:29:013:0065 на вул. Ю.Березинського (об’їзна дорога) для будівництва та обслуговування закладу громадського харчування та об’єкта туристичної інфраструктури;

- площею 0,3772 га кадастровий номер 4620910100:29:022:0135 на вул. П.Орлика для будівництва та обслуговування торгово-громадського центру;

- площею 0,0921 га кадастровий номер 4620910100:29:001:0135 на вул. П.Мирного для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури;

- площею 0,1898 га кадастровий номер 4620910100:29:009:0269 на вул. В.Чорновола для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення;

- площею 0,4200 га кадастровий номер 4620910100:29:033:0060 на вул. Івасюка для розміщення та експлуатації будівель та споруд підприємств промисловості;

- площею 4,6764 га кадастровий номер 4620910100:29:001:0127 на вул. П.Мирного, 11 для будівництва та обслуговування логістичного центру – продаж права оренди.

З них впродовж року продано на земельних торгах у формі аукціону:

- 21.10.2019 р. – земельну ділянку площею 0,2443 га кадастровий номер 4620910100:29:012:0143 на вул. Ю.Березинського (об’їзна дорога) для будівництва та обслуговування СТО з мийкою. При стартовій ціні продажу земельної ділянки – 575,937 тис.грн, земельна ділянка була продана ФОП Сенику Я.І. за 633,530 тис.гривень;

- 15.11.2019 р. – земельну ділянку площею 0,4200 га кадастровий номер 4620910100:29:033:0060 на вул. Івасюка для розміщення та експлуатації будівель та споруд підприємств промисловості. При стартовій ціні земельної ділянки – 718,499 тис.грн, в результаті торгів її було продано Котису О.І. за 790,349 тис.гривень;

- 05.12.2019 р. – земельну ділянку площею 0,1898 га кадастровий номер 4620910100:29:009:0269 на вул. В.Чорновола для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення. Ділянка була продана в результаті повторних земельних торгів по стартовій ціні – 487,463 тис.гривень.

Всього у 2019 році до міського бюджету за результатами земельних торгів надійшло 1 911,342 тис.гривень. Щодо інших земельних ділянок торги не відбулись, у зв’язку з відсутністю учасників, на частину з них торги, або повторні торги призначені на 5 лютого 2020 року.

Відповідно до ст.128 Земельного кодексу України за рахунок авансових внесків, сплачених покупцями земельних ділянок несільськогосподарського призначення, проведено експертну грошову оцінку та продано у приватну власність 5 земельних ділянок комунальної власності під приватизованими об’єктами на загальну суму 2 839,088 тис.грн (4 ділянки на суму 195,884 тис.грн. – у 2018 році), а саме:

- Канафоцькому Я.-І.І. – земельну ділянку на вул. Львівській, 38-м площею 0,1037 га для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури за 344,025 тис.грн;

- ТзОВ «Гранд-Сервіс» – земельну ділянку на вул. М.Павлика, 4-а, 4-б площею 1,1636 га для розміщення та експлуатації будівель та споруд промисловості за 2 002,9 тис.грн;

- ТзОВ «Торговий Дім «Екопайп-Львів» – земельну ділянку на вул. Заводській площею 0,972 га для розміщення та експлуатації будівель та споруд промисловості за 175,514 тис.грн;

- Мартинюк С.В. – земельну ділянку на вул. Львівській, 685 площею 0,0691 га для будівництва та обслуговування автомийки за  196,59 тис.грн;

- Мартинюк С.В. – земельну ділянку на вул. Львівській, 685-а площею 0,0422 га для будівництва та обслуговування автомийки за  120,059 тис.гривень.

Всього від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, в тому числі і на земельних торгах, у 2019 році до міського бюджету надійшло 5 755,974 тис.грн, що становить 221,6 % показника 2018 року.

Важливою складовою дохідної частини міського бюджету є орендна плата за землю та земельний податок. У 2019 році укладено 8 нових договорів оренди земельних ділянок комунальної власності, 4 договори оренди переукладено на новий термін, укладено 1 попередній договір на право користування земельною ділянкою та 7 договорів строкового сервітутного користування. Укладено нові договори оренди земельних ділянок з наступними суб’єктами господарювання:

- ФОП Садов’яком Т.М. на земельну ділянку площею 0,3698 га на вул. Львівській, 38-л, 38-ж для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури терміном на 5 років, з річною орендною платою 81,974тис.грн;

- Попко М.С. на земельну ділянку площею 0,3151 га на вул. І.Франка, 71 для будівництва та обслуговування виробничо-складських приміщень терміном на 5 років, з річною орендною платою 26,382тис. грн;

- ФОП Процаком В.В. на земельну ділянку площею 0,0597 га на вул. І.Франка, 2-а для будівництва та обслуговування будівель торгівлі терміном на 5 років, з річною орендною платою 16,325тис. грн;

- Пронько В.І. на земельну ділянку площею 0,0033 га на вул. Перемишльській, 23-б для будівництва та обслуговування будівель торгівлі терміном на 5 років, з річною орендною платою 0,991тис.грн.;

- Галів Л.А. на земельну ділянку площею 0,1046 га на вул. Чорновола, 2-б для будівництва та обслуговування СТО з мийкою терміном на 5 років, з річною орендною платою 12,585 тис. грн;

- Кунащук І.В. на земельну ділянку площею 0,2931 га на вул. Чорновола, 10 для будівництва та обслуговування закладу комунального обслуговування терміном на 5 років, з річною орендною платою 22,736тис.грн;

- Витошко В.С. на земельну ділянку площею 0,0343 га на вул. Львівській, 8/1 для будівництва та обслуговування магазину терміном на 5 років, з річною орендною платою 13,06тис.грн;

- Везденко О.М. на земельну ділянку площею 0,03755 га на вул. Львівській, 401 для будівництва та обслуговування житлового будинку терміном на 10 років, з річною орендною платою 2,02 тис. грн.

На виконання Програми розвитку земельних відносин на території м.Городка на 2018-2019 роки у 2019 році зареєстровано право комунальної власності територіальної громади м.Городка в особі Городоцької міської ради 4 земельні ділянки:

- площею 0,3824 га на вул. Героїв Крут, 1 для будівництва дитячого дошкільного навчального закладу;

- площею 0,0808 га на вул. Героїв Крут для облаштування дитячого майданчика;

- площею 0,2875 га на вул. Перемишльській, 104-в для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу.

- площею 0,2299 га на вул. Чорновола для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення;

та право користування 2-ма земельними ділянками:

- площею 0,1553 га на вул. Авіаційній, 123 для обслуговування складського приміщення;

- площею 0,2101 га на вул. Авіаційній, 124 для обслуговування складського приміщення.

Крім того у 2019 році виконано наступні роботи з розробки містобудівної документації (детальних планів території – ДПТ), землевпорядної документації та топографічного знімання території:

- ДПТ для впорядкування парку «800-річчя м.Городка» на вул. Чорновола;

- ДПТ для обслуговування нежитлової будівлі КУ «Центр «Спорт для всіх» та храму Преображення Господнього РГ УГКЦ м.Городка на вул. Парковій;

- Комплексну схему розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності у м.Городку;

- Технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення на вул. Чорновола;

- Технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки іншої житлової забудови площею 26,3610 га на вул. Авіаційній;

- Проект землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки на вул. Чорновола;

- Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування нежитлової будівлі кінотеатру на вул. Парковій, 7;

- Роботи з детального ґрунтового обстеження земельної ділянки с.-г. призначення площею 20 га в урочищі «Під Цунівським лісом»;

- Експертних грошових оцінок земельних ділянок комунальної власності в порядку ст.128 Земельного кодексу України, за рахунок авансових внесків, сплачених покупцями земельних ділянок несільськогосподарського призначення – 5 земельних ділянок загальною площею 1,4758 га;

- Топографічних знімань території м-бу 1:500:

- Для розробки Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності у м.Городку;

- Для розробки ДПТ для обслуговування нежитлової будівлі КУ «Центр «Спорт для всіх» та храму Преображення Господнього РГ УГКЦ м.Городка на вул. Парковій;

- Для розробки проекту будівництва побутової каналізації та водопровідної мережі на вулицях Вергуна, Довбуша, Зарицького;

- Для розробки проекту будівництва побутової каналізації від багатоквартирного житлового будинку №27 на вул. Перемишльській до каналізаційного колодязя на вул. Комарнівській.

Крім того продовжуються роботи, які будуть завершені у 2020 році:

- Розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для влаштування комплексу спортивних майданчиків в мікрорайоні «Довжанка» (за межами міста);

- Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки на вул. Січових Стрільців (під міським кладовищем).

Постійно ведеться робота щодо забезпечення земельними ділянками  учасників бойових дій та осіб прирівняних до них, в тому числі учасників антитерористичної операції та їх сімей, особам на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Створено реєстр заяв учасників АТО (ООС) на виділення земельних ділянок для індивідуального дачного будівництва, та регулярно поновлюються раніше утворені реєстри заяв учасників АТО (ООС) щодо виділення земельних ділянок для житлового будівництва та індивідуального садівництва.

У 2019 році в кварталі індивідуальної житлової забудови «Стрельбище» 102 учасникам АТО (ООС) та 1 члену сім’ї померлого учасника АТО (ООС) надано дозволи на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під будівництво житлових будинків, господарських будівель та споруд з правом безоплатної передачі у власність. Окрім зазначеного, 91 учаснику АТО (ООС), вже передано у власність земельні ділянки під будівництво житлових будинків, господарських будівель та споруд, загальною площею 5,83 га. Станом на 01.01.2020 року на контролі відділу знаходиться 134 тимчасово не задоволені заяви учасників АТО, під будівництво житлових будинків.

Для ведення індивідуального садівництва у 2019 році погоджено надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок на території Городоцької міської ради (за межами населеного пункту) 36 учасникам АТО (ООС). Шляхом звернення до Головного управління Держгеокадастру в Львівській області 17 з них отримали накази про дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок.

Для індивідуального дачного будівництва погоджено надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок на території Городоцької міської ради (за межами населеного пункту) 129 учасникам АТО (ООС). Шляхом звернення до Головного управління Держгеокадастру в Львівській області, 88 з них отримали накази про дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок.

З метою забезпечення ефективного використання земельного фонду та природних ресурсів міста, запобігання, виявлення та усунення фактів самовільного захоплення земель, псування, забруднення та засмічення земель, невиконання вимог щодо використання земель за цільовим призначенням, ухиляння від державної реєстрації земельних ділянок та прав на них, ведеться робота в комісії для здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель, додержанням земельного та природоохоронного законодавства на території міської ради, Положення про роботу якої затверджено рішенням сесії №1489 від 22.06.2018.

За результатами роботи комісії було складено 12 актів обстеження земельних ділянок, які були самовільно захоплені, чи використовувались без правовстановлюючих документів, надано відповідно 12 приписів про усунення порушення земельного законодавства. Одна самовільно захоплена ділянка була звільнена, матеріали по трьох самозахватах - направлені в Управління контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держгеокадастру у Львівській області для притягнення порушників до адміністративної відповідальності, матеріали по двох справах - передані у відділ юридичної та кадрової роботи міської ради для підготовки судових позовів за використання земельних ділянок без правовстановлюючих документів.

8. Запровадження електронних сервісів

Беручи до уваги швидкий розвиток інформаційних технологій у світі, і в Україні у тому числі, органи місцевого самоврядування розпочали широко застосовувати різноманітні електронні сервіси для надання послуг населенню, публікації даних про свою діяльність, а також здійснення тісної комунікації із мешканцями міста.

Як і було заплановано, у 2019 році міська рада перейшла на електронний документообіг (програмний комплекс Megapolis); запровадила електронний сервіс «Е-Петиції»; відповідно до постанови КМУ №835 від 21.10.2015, розпочала публікацію даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних (станом на звітну дату опубліковано 26 наборів даних).

Продовжили свою роботу сервіси: «Бюджетна мапа», (модуль проекту «Відкритий бюджет») та «Відкрите місто».

Впродовж 2019 року через сервіс «Відкрите місто» до міської ради надійшло 12 запитів на вирішення проблем від мешканців міста 11 з них вирішено ще 1 перебуває в роботі.

У 2019 році проведено конкурс на відбір проєктів Громадського бюджету міста Городок. Участь у конкурсі взяли 4 проєкти, всі вони були допущені до голосування.

Під час голосування за проєкти віддали свій голос 127 городківчан. Переможцями стали:

Облаштування та благоустрій площадок біля під'їздів будинку по вул.Авіаційна, 111 м.Городок, Львівської області, автор Андрій Лисишин;

Облаштування фотозони «Лавка закоханих» на майдані Гайдамаків міста Городка (навпроти Городоцького районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Львівській області), автор Лілія Канцір;

Закупівля спортивного обладнання для облаштування міні-спортивного майданчика для гри у футбол та волейбол для дітей, автор Олег Цап.

До кінця 2019 року усі три проєкти зреалізовано. Загальний бюджет проєктів склав – 137,973тис.грн.

Варто відзначити, що четвертий проєкт, який не став переможцем конкурсу - «Встановлення пластикових контейнерів для зберігання піскосуміші в зимовий період в центральній частині міста Городка», теж знайшов втілення у поточному році. Завдяки підтримці депутатського корпусу міської ради в грудні виділено 60тис.грн, на які закуплено 30 дерев’яних ємностей для піскосуміші.

Наприкінці жовтня 2019 року в місті стартувала електронна реєстрація тварин. Міською радою закуплено 100 жетонів з унікальним QR-кодом. Власники собак можуть звернутися в міську раду, надавши деяку інформацію про себе та свого улюбленця, безкоштовно отримати жетон, за допомогою якого можна легко віднайти тварину у разі згуби. Станом на 1 січня 2020 року видано 8 жетонів.

9. Безпечне місто

На виконання заходів Програми «Безпечне місто Городок / Safe City Horodok на 2019-2020 роки» у звітному періоді:

- Змонтовано оптоволоконний кабель для встановлення системи відеонагляду по вулицях міста – 199,542 тис.грн;

- Влаштовано відеоспостереження на міському кладовищі 5 відеокамер – 49,474 тис.грн;

- Встановлено5 відеокамер на міському стадіоні – 85,00 тис.грн;

- Закуплено 9 комлектів відеокамер з розпізнаванням номерних знаків та дві оглядові відеокамери –199,00тис.грн;

- Змонтовано систему відеонагляду на території штрафмайданчику (4 відеокамери (вул. Комарнівська, 68) – 34,9 тис.грн;

- Придбано 32-канальний відеореєстратор – 164,154 тис.грн;

- Монтаж відеокамер на вул. Львівська – 198,895тис.гривень.

Варто зазначити, що до системи були приєднані, придбані у попередні роки для Поліції, 7 оглядових камер відеоспостереження та і 16-ти канальний відеореєстратор.

Придбані в рамках реалізації заходів Програми «Безпечне місто Городок / Safe City Horodok на 2019-2020 роки», відеокамери, перебувають на балансі та обслуговуванні міської ради. Городоцьке відділення поліції Яворівського ВП ГУНП у Львівській області має змогу користуватися інформацією, що фіксується та зберігається на відеореєстраторі в режимі перегляду (користувача), без змоги вплинути на записи.

10. Соціальне забезпечення

Впродовж 2019 року до виконавчого комітету Городоцької міської ради надійшло 1804 звернень (у 2017 році 1356 звернень,  у 2018 році – 1558 звернень) з них: 8 скарг, 117 колективне звернення, 904 звернення, які стосувались земельних питань, 232 – житлово-комунального господарства, 232 – питання надання матеріальної допомоги, 268 – питання екології та інші .

Всі звернення розглянуті, відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян», заявникам надано відповіді, роз’яснено або задоволено заяви.

Одним із основних напрямків діяльності виконавчого комітету Городоцької міської ради є забезпечення прозорості та відкритості влади.

На виконання ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» проводиться постійна робота з наповнення офіційного веб-сайту Городоцької  міської ради . З метою ознайомлення громадян  міста з проектами рішень та прийнятими рішеннями міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» оприлюднюється публічна інформація на офіційному веб-сайті Городоцької міської ради, забезпечується формування та підтримка в актуальному стані інформаційних матеріали на офіційному веб-сайті міської ради.

Впродовж 2019 року до виконавчого комітету Городоцької  міської ради надійшло 82  інформаційні запита, з них: 44 – від фізичних осіб та 38 – від юридичних осіб.

Міським головою здійснено прийом близько 238 осіб та груп осіб (у прийомний день понеділок).

Мешканцям міста впродовж року надано матеріальних допомог на суму 472,7тис.грн (232-ом особам), з них 32 тис.грн допомоги на поховання (8 осіб).

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України  від 26.06.2019 року № 582 «Про затвердження Порядку формування фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб та Порядку безоплатного надання у тимчасове користування житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб» Городоцькою міською радою придбано в комунальну власність міста 3-х кімнатну квартиру загальною площею 83,2 кв.м. вартістю 731,6 тис.грн (512,12тис.грн субвенція), яку планується надати родині ВПО.

Надано субвенцію районному бюджету в сумі 138,756тис.грн на придбання житла учаснику бойових дій, з числа учасників АТО – Кіш І.Д, на умовах співфінансування, відповідно до Порядку придбання житла для учасників АТО та родин  Героїв Небесної Сотні.

Надано субвенцію районному бюджету в сумі 300,00тис.грн на облаштування елементами доступності для осіб з інвалідністю у кріслах колісних у Городоцькій ЗЗСО I-III ст. ім.Т.Кулєби та А.Одухи.

На виконання Програми компенсації пільгового проїзду окремих  категорій громадян в автомобільному транспорті на 2019 рік, перевізнику, що обслуговує маршрут №161 «Городок-АС – вул.Авіаційна» Орліку Н.Б. компенсовано 80,00тис.грн. за перевезення пільгових категорій громадян (орієнтовно 2666 поїздок в місяць).

Впродовж звітного періоду міськвиконком зосередив увагу на вирішенні ряду соціально-гуманітарних проблем нашого міста. В повному обсязі виконано програму проведення заходів з відзначення державних, національних, професійних, релігійних свят та мистецьких заходів у м. Городку на 2019 р. Фінансування заходів відбувалося із залученням спонсорських коштів соціально-відповідального бізнесу.

Міськвиконком продовжує співпрацює і з громадськими організаціями міста, підтримуючи їх ініціативи. Зокрема, надано матеріальну допомогу членам таких організацій як «Союз. Чорнобиль. Україна», Асоціації інвалідів, Товариству захисту дітей-інвалідів, Всеукраїнському об’єднанню ветеранів, громадській організації «Городоцька спілка соціального захисту бійців АТО та сімей загиблих». Спільно із керівництвом суспільно-культурних товариств „Лемківщина”, „Надсяння”, „Холмщина”, райрадою та райдержадміністрацією на високому рівні організовано проведення фестивалю-конкурсу «Пісні незабутого краю». За підтримкою виконавчого комітету проведено тематичні вечори працівниками Народного Дому, такі як: зустріч Нового року за старим стилем на вул. Авіаційній, свято до Дня Матері «Мелодія сердець», дитячий фестиваль пісні «Городоцькі надії». Міськвиконкомом зорганізовано проведення Дня міста Городка, взято участь в організації та відзначенні Дня Конституції, Дня Незалежності, Дня Захисника України, Дня збройних сил України та Дня волонтера.

Вже вп’яте вдалося здобути перемогу у конкурсі польсько-української Ради обміну молоддю, що фінансується Міністерством освіти Польщі. Минулоріч проект «Мої уроки мрій» дав можливість 18 учням городоцьких шкіл відпочити у м. Риманув Здруй та здобути нові знання і навички.

11. Спорт

З метою всебічного розвитку молоді та активізації фізкультурно-оздоровчої роботи серед усіх верств населення міста, міською владою у 2019 році проводились заходи спрямовані на підтримку обдарованих дітей та молоді міста, а також заходи щодо формування, зміцнення та збереження здоров’я містян, шляхом розвитку спорту.

У 2019 році здійснено реконструкцію спортивного майданчика зі штучним покриттям по вул.Чорновола, 8А біля опорного закладу – НВК №5. Загальна вартість робіт – 1526,186 тис.грн, з яких 700,00 тис.грн – субвенція з обласного бюджету. Проект реалізовано в рамках реалізації обласної програми «Спортивний майданчик». Варто відзначити, що у рамках цієї ж Програми вдалось реалізувати ще один проект, а саме - «Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям на вул. Перемишльська, 38 в м.Городок Львівської області» (біля ЗОШ №3 І – ІІІ ст. ім. Героя України І.Бльока). Загальна вартість виконаних робіт – 1542,752 тис.грн, з яких 700,00 тис.грн субвенція з обласного бюджету.

Розпочато роботи із будівництва мультифункціонального спортивного майданчика для занять ігровими видами спорту за адресою вул. Авіаційна,122.  Станом на 1 січня 2020 року видатки по даному об’єкту становлять 1107,934тис.грн, з яких 1071,3 тис.грн – субвенція з обласного бюджету.

За період 2019 року роботи комунальної установи «Центр «Спорт для всіх» було поставлено та виконано наступні завдання:

- Встановлено систему відеоспостереження на міському стадіоні (5 камер);

- Вистелено штучною травою краї майданчика з наливним покриттям на  міському стадіоні;

- Придбано та встановлено стійки універсальні для волейболу та тенісу, баскетбольні щити та ферми до них;

- Оновлено освітлення майданчика з наливним покриттям (встановлено 4 LED прожектори);

- Закінчено ремонт підлоги в приміщенні спортзалу по вул.Паркова, 7 та нанесено розмітку;

- Проведено ремонтні роботи у спортзалі на вул. Авіаційна, в т.ч. встановлено електричний котел, змонтовано систему опалення, освітлення та заземлення.

У звітному періоді виготовлено ПКД та отримано позитивний висновок експертизи на об’єкт «Реконструкція системи опалення та освітлення в нежитловому приміщенні №36 за адресою вул.Паркова, 7 м.Городок Львівської області».

Для гуртків, що функціонують на базі комунальної установи придбано наступний інвентар: 3 луки, фітнес станція «Стимул», гриф жіночий професійний, стійки для штанги, 4 тенісні столи зі стійками та ракетки, футбольні ворота та сітка для воріт, волейбольні стійки та сітку (два комплекти).

Для волейбольної команди «Галичина» та ФОК «Городок» закуплено та передано комплекти спортивної форми.

Спільно з Львівський обласним центром Інваспорт організовано та проведено Чемпіонат Львівської області зі стрільби з лука серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату.

У 2019 році за рахунок фінансування Городоцької міської ради було проведено 31 захід: «Веселі старти» серед дошкільнят в усіх дитсадочках міста, турніри з гирьового спорту, важкої атлетики, волейболу, тхеквондо ВТФ, бойового гопака,  шахів, пляжного волейболу, міні-футботу та баскетболу. В кінці року проведено підведення підсумків року, нагороджено подарунками кращих спортсменів установи.

У 2019 році міською радою закуплено ігрові споруди для встановлення на двох дитячих майданчиках міста, а саме: на вул. Калнишевського та вул.Паркова на суму 187,7 тис.гривень.

Профінансовано ГО ФОК «Колос» - 29,993 тис.грн (будівельні матеріали для проведення ремонтних робіт).

12. Культурно-освітня сфера

У школах міста навчається 2571 учень.

Нагальним для міста залишається питання недостатнього забезпечення дітей дошкільною освітою. Станом на 1 січня 2020 року у черзі до закладів дошкілля міста обліковується 343 дитини. На звітну дату потреба в місцях у відповідних закладах становить 288 місць, у розрізі ДНЗ:

ДНЗ ясла-садок №3 «Барвінок» - 151;

ДНЗ ясла-садок №4 «Зернятко» - 9;

Опорний заклад Городоцький НВК №5 – 63;

ДНЗ ясла-садок №2 «Калинонька» - 65.

У 2019 році надано співфінансування з міського бюджету по об’єктах соціальної сфери районному бюджету:

- закупівля крісел для районного Народного дому – 51,0 тис.грн;

- ремонт центрального входу опорного закладу – Городоцького навчально-виховного комплексу №5 «Загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад» - 70,0 тис.грн;

- влаштування доріжки на території ДНЗ №3 «Барвінок» - 50,0 тис.грн;

- поточний ремонт огорожі дошкільного навчального закладу №2 на вул. Чорновола, 17 – 61,0 тис.гривень.

За рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету надано субвенції районному бюджету для співфінансування по обласній програмі мікропроєктів 365,1тис.грн в т.ч.:

-	капітальний ремонт стоматологічної поліклініки – 65,0 тис.грн;

-	капітальний ремонт басейну ДНЗ №3 «Барвінок» - 36,4 тис.грн;

-	капітальний ремонт центрального входу опорного закладу – НВК №5 – ЗОШ - дошкільний навчальний заклад - 43,7 тис.грн;

-	капітальний ремонт системи опалення Городоцького ЗЗСО І-ІІІ ст. №4 ім. Т.Кулеби та А.Одухи – 45,0 тис.грн;

-	капітальний ремонт приміщення Городоцької ЗОШ №3  І – ІІІ ст. ім. Героя України І.Бльока – 43,5 тис.грн;

-	 капітальний ремонт Городоцького НВК №2 «ЗОШ І ст. - гімназія» - 43,3тис.грн;

-	капітальний ремонт Городоцького ДНЗ №4 «Зернятко» - 43,2тис.грн;

-	реконструкція даху дошкільного закладу №2 – 45,0 тис.гривень.

З метою належного проведення Великодніх та Різдвяних свят, придбано ковану скульптуру «Писанку» - 58,0тис.грн та нижній каркас ялинки – 100,00тис.гривень.

13.Інвестиції

Впродовж 2019 року:

- збудовано внутрішньогосподарські об’єкти фермерського господарства, пташник на 16тис голів (в т.ч лабораторія та ветпункт) - Фермерське господарство «Сад-Ко»;

- розпочато втілення низки будівельних проєктів інвесторами в місті, а саме:

Будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул.Львівська, 12 (ОСББ «Львівська, 12»);

Будівництво дахової СЕС по вул.Заводська, 4 (загальна енергетична потужність 1200 кВт) - ТзОВ «Леополіс енерджі»;

Будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул.Джерельна, 15 (6 двохкімнатних квартир, три – трьохкімнатних, площа квартир – 422,3 м.кв., торгові площі – 123,91 м.кв.) – Кацюба І.Р.

14.Робота структурних підрозділів міської ради

14.1.Відділ державної реєстрації та надання адміністративних послуг Городоцької міської ради.

У 2019 році збереглась позитивна динаміка кількості наданих відділом адміністративних послуг населенню, зокрема, послуг з державної реєстрації прав власності - 1807, що на 483 більше ніж у 2018 році, послуг з внесення змін до Державного реєстру речових прав - 330, що на 221 більше ніж за попередній рік, надано 883 послуги у сфері реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання мешканців, що на 24 більше ніж у 2018 році, послуг з державної реєстрації інших речових прав - 1283, що на 52 більше ніж у 2018 році.

Рис.4 Динаміка надання послуги з державної реєстрації прав власності

у 2018-2019 роках помісячно

Рис.5 Динаміка надання адмінпослуг відділом реєстрації за 2018-2019 роки помісячно.

Станом на 01.01.2020р. за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно до місцевого бюджету надійшло 313,643тис.грн, що на 25,5тис.грн більше ніж у 2018 році, за реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб до місцевого бюджету надійшло 12,008 тис.гривень.

14.2.Відділ ДАБІ

За підсумками роботи відділу державної архітектурно-будівельної інспекції Городоцької міської ради у 2019 році відділом державної архітектурно-будівельної інспекції міської ради видано 6 дозволів на будівництво об’єктів класу наслідків відповідальності (СС2), зареєстровано повідомлень про початок виконання підготовчих та будівельних робіт на 82 об’єкти, зареєстровано декларацій про готовність об’єкта до експлуатації - 38, видано 10 сертифікатів на завершені будівництвом об’єкти та введено в експлуатацію самочинного житла («будівельна амністія») - 40 об’єктів.

Відділом проведено 50 позапланових та 5 планових перевірок щодо дотримання містобудівного законодавства. Винесено 19 постанов по справі про адміністративне правопорушення на суму 114,275 тис.грн, з яких сплачено на суму 87,305 тис.грн та дві постанови про накладення штрафу за порушення у сфері містобудівної діяльності на суму 133,4156 тис.грн.

14.3.Відділ юридичної та кадрової роботи

Станом на 1 січня 2019 року до відділу юридичної та кадрової роботи надійшло 392 звернення та листів, відділом підготовлено та направлено відповідь на усі звернення.

За вказаний  період часу розглянуто:

- 6 звернень, що стосуються укладення договорів на сплату пайового внеску та з питань розтермінування суми сплати. Укладено 6 договорів на загальну суму 823,029 тис.гривень.

- 20 адміністративних протоколів на розгляд адміністративної комісії та 30 подань від Національної поліції щодо усунення причин та умов, що сприяли вчиненню адміністративного правопорушення за наслідками яких проведено 6 засідань адміністративної  комісії. Добровільно сплачено на суму 3,06тис.гривень.

- 10 звернень стосовно оренди комунального майна, та укладено понад 66 додаткових угод стосовно продовження термінів договорів оренди;

- 22 звернення з прокуратури та національної поліції.

Працівниками відділу розглянуто 10 звернень на опікунській раді та підготовлено юридичний супровід згаданих справ аж до винесення рішення виконавчого комітету та судового рішення.

Відділом юридичної та кадрової роботи Городоцької міської ради  за звітний період пред’явлено понад 18 претензії до Боржників за договорами,  підготовлено та подано понад 30 позовних заяв, що стосувалися справ майнового характеру, спорів пов’язаних з орендою об’єктів, що перебувають в комунальній власності, недоброякісним виконання підрядником робіт за договорами, а також стосовно відшкодувань втрат за користування земельними ділянками без правовстановлюючих документів.

За результатами розгляду справ винесено рішення судів щодо стягнення на користь Городоцької міської ради штрафних санкцій у сумі 517,769 тис. грн:

-	За невиконання договору підряду на об’єкті «Капітальний ремонт дороги по вул. Артищівська в м. Городок, Львівської області» штрафні санкції з підрядної організації у сумі 361,988 тис. грн;

-	За неналежне виконання договору підряду на об’єкті «Капітальний ремонт дороги по вул. Гоголя в м. Городок Львівської області» штрафні санкції з підрядної організації  у сумі 11,864 тис. грн;

-	За неналежне виконання договору підряду на об’єкті «Будівництво каналізаційних мереж по вул. Чорновола в м. Городок, Львівської області»  штрафні санкції у сумі 17,248 тис. грн;

- безпідставно збережені кошти у вигляді орендної плати за земельну ділянку – 126,669 тис.гривень.