| Додаток 1 ПРОГРАМА Інвестиційного розвитку м. Городка на 2018рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | Назва заходу |  |  |  | Кошторисна вартість, тис.грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обсяг фінансування на 2018р., тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наявність проектної документації |  |  |  | Примітка /викона-вець робіт/ |
|  |  |  |  |  |  | Всього |  |  |  | Виконано робіт станом на 01.01.2018р. |  |  |  | Залишок кошторисної вартості |  |  | Всього |  |  |  | в т.ч. за рахунок коштів бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Держав-ного |  |  |  |  | Обласного |  |  |  | міського |  |  |  | інших |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | районного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | І. Будівництво, реконструкція об’єктів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Капітальні вкладення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А)Об’єкти соціально-культурного призначення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (нове будівництво, реконструкція) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Будівництво дитячого дошкільного закладу на 130 місць (з урахуванням існуючих фундаментів) по вул. Авіаційній м. Городок |  |  |  | 46326,43 |  |  |  | 81,274 |  |  |  | 46245,156 |  |  | 46245,156 |  |  |  | 38246,44 |  |  |  | - |  |  | 50,0 |  |  |  | 7948,716 |  |  |  |  |  | ДП МО Львівський проектний інститут |  |
| 2 |  | Ремонтно-реставраційні роботи побібліотеці для дорослих і дітей вм.Городку по вул. Л.Мартовича,3Львівської області |  |  |  | 10275,523 |  |  |  | 216,014 |  |  |  | 10059,514 |  |  | 10059,514 |  |  |  | 7385,428 |  |  |  | - |  |  | 2050,0 |  |  |  | 624,086 |  |  | КП Архітектурна основа |  |  |  | - |
| 3 |  | Будівництво багатоквартирного житлового будинку для учасників АТО на вул. Зарицького,33 в м.Городок Львівської області (І черга) |  |  |  | 20990,262 |  |  |  | 179,369 |  |  |  | 20810,89 |  |  | 20810,89 |  |  |  | 17512,36 |  |  |  | - |  |  | 50,0 |  |  |  | 3248,53 |  |  | КП Архітектурна основа |  |  |  |  |
| 4 |  | Реконструкція центральної трибуни та бігових доріжок стадіону на вул. Шевченка, 7 в м. Городок Львівської області |  |  |  | 7547,534 |  |  |  | 64,26 |  |  |  | 7483,28 |  |  | 7483,28 |  |  |  | 5547,534 |  |  |  | - |  |  | 1708,0 |  |  |  | 227,746 |  |  | КП Архітектурна основа |  |  |  |  |
| 5 |  | Виготовлення ПКД «Капітальний ремонт фасаду будівлі міської ради на майдані Гайдамаків,6 в м. Городок Львівської області» |  |  |  | 100,0 |  |  |  | - |  |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 100,0 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Всього: по п.А |  |  |  | 85239,749 |  |  |  | 540,917 |  |  |  | 84698,832 |  |  | 84698,832 |  |  |  | 68691,762 |  |  |  | - |  |  | 3958,0 |  |  |  | 12049,078 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Б) мережі каналізації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Каналізування житлових мікрорайонів м. Городок, Львівcької обл. V етап, вул.Підгір’я, Дорошенка, Сагайдачного,Шашкевича, Хоткевича, Шевченка, Окружна, Галицька, Коновальця | 15041,51 |  |  |  |  | 4567,0 |  |  |  | 10474,51 |  |  | 4486,0 |  |  | 986,0 |  |  |  |  | 3000,0 |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  | - |  |  |  | ТзОВ Інститут Гірхімпром |  |  | - |
| 7 |  | Будівництво каналізаційних мереж по вул. Чорновола в м. Городок Львівської області (в т.ч. ПКД) | 1600,0 |  |  |  |  | - |  |  |  | 1600,0 |  |  | 1600,0 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1600,0 |  |  |  | - |  |  |  | КП ВКГ |  |  |  |
| 8 |  | Будівництво побутової каналізації по вул.І.Франка, Калнишевського в м.Городок Львівської області (в т.ч. ПКД) | 2450,0 |  |  |  |  | - |  |  |  | 2450,0 |  |  | 100,0 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |
| 9 |  | Виготовлення ПКД на «Будівництво побутової каналізації до багатоквартирних житлових будинки на вул.Перемишльська та вул. В.Стуса,10 в м. Городок Львівської області» | 80,0 |  |  |  |  | - |  |  |  | 80,0 |  |  | 80,0 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 80,0 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 10 |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації на виконання робіт по «Улаштуванню осушувальних систем на вул. Галицькій, Г.Хоткевича, частини вул. Т.Шевченка в м.Городок Львівської області» | 70,0 |  |  |  |  | - |  |  |  | 70,0 |  |  | 70,0 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 70,0 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього по п. Б |  |  | 19241,51 |  |  |  |  | 4567,0 |  |  |  | 14674,51 |  |  | 6336,0 |  |  |  | 986,0 |  |  |  | 3000,0 |  |  |  |  | 2350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В) мережі водопостачання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Будівництво мережі водопроводу в кварталі індивідуальної забудови (вул.О.Маковея, О.Самчука, .Басараб, Н.Кобринської, О.Кобилянської, К.Левицького м.Городок Львівської обл. |  |  | 890,396 |  |  |  |  | 551,828 |  | 338,57 |  |  |  | 338,57 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | 338,57 |  |  | - |  |  |  |  |  | КП ВКГ |  | КП ВКГ |
| 12 | Будівництво водопроводу по вул. Чорновола в м. Городок Львівської області |  |  | 1000,0 |  |  |  |  | - |  | 1000,0 |  |  |  | 1000,0 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | 1000,0 |  |  | - |  |  |  |  |  | КП ВКГ |  | - |
| 13 | Будівництво водопроводу кварталу індивідуальної забудови в мікрорайоні «Підгай» в м.Городок Львівської області |  |  | 1846,871 |  |  |  |  | 91,5 |  | 1755,37 |  |  |  | 600,0 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | ТзОВ Тройдбуд |  |  |
| 14 | Виготовлення ПКД на «Будівництво водопроводу по вул. Стасюка, Огієнка,Озаркевича в м. Городок Львівської області» |  |  | 100,0 |  |  |  |  | - |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | Всього по п. В |  |  | 3837,267 |  |  |  |  | 643,328 |  | 3193,941 |  |  |  | 2038,57 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | 1938,57 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Г) мережі газопостачання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 15 | Газопостачання кварталу забудови в районі вулиць Будзановського, Тарнавського, Шухевича, Огієнка, Стасюка, Озаркевича в м. Городок |  |  | 2057,497 |  |  |  |  | 328,96 |  | 1728,54 |  |  |  | 1000,0 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | 1000,0 |  |  | - |  |  |  |  |  | НДІ Проект реконструкція |  | ТзОВБудпласт |
| 16 | Будівництво модульної котельні на альтернативному паливі по вул. Авіаційна м. Городок |  |  | 4500,0 |  |  |  |  | 119,886 |  | 4380,114 |  |  |  | 50,0 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  | - |  |  |  |  |  | ДП МО Львівський проектний інститут |  |  |
|  | Всього по п. Г |  |  | 6557,497 |  |  |  |  | 448,846 |  | 6108,651 |  |  |  | 1050,0 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | 1050,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Д) мережі електропостачання (нове будівництво, реконструкція) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Реконструкція вуличного освітлення вул.Довбуша, Вергуна, Артищівська в м.Городок Львівської області(коригування ПКД) |  |  | 400,0 |  |  | - |  |  |  | 400,0 |  |  |  | 400,0 |  |  |  | - |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  | 88,0 88,0 |  |  | 24,0 |  |  |  |  |  | ФОП ОстапівП.А. |  | - |
|  | Всього по п. Д |  |  | 400,0 |  |  | - |  |  |  | 400,0 |  |  |  | 400,0 |  |  |  | - |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  | 88,0 88,0 |  |  | 24,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж) Благоустрій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Облаштування спортивного майданчика із "наливним" покриттям по вул.Шевченка, 7 м.Городок Львівської області (в т.ч. виготовлення ПКД) |  |  | 750,0 |  |  | - |  |  |  | 750,0 |  |  |  | 750,0 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | 750,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього по п. Д |  |  | 750,0 |  |  |  |  |  |  | 750,0 |  |  |  | 750,0 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | 750,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | З)Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Виготовлення паспортів об’єкта культурної спадщини по ново- виявлених пам′ятках в м. Городок Львівської обл. |  |  |  | 60,0 |  | - |  |  |  | 60,0 |  |  |  | 60,0 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього по п. З |  |  |  | 60,0 |  | - |  |  |  | 60,0 |  |  |  | 60,0 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ІІ. Капітальний ремонт об’єктів соціальної сфери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Виготовлення ПКД на «Капітальний ремонт нежитлової будівлі на вул. Шевченка, 4 |  |  |  | 120,0 |  | - |  |  |  | 120,0 |  |  |  | 120,0 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | 120,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Реконструкція другого поверху адміністративного корпусу на вул. Авіаційна,35 в м. Городку Львівської області під дошкільний навчальний заклад |  |  |  | 1200,0 |  | 84,0 |  |  |  | 1116,0 |  |  |  | 1116,0 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | 1116,0 |  |  | - |  |  |  |  |  | КП Архітектурна основа |  |  |
| 22 | Виготовлення ПКД на «Реконструкція нежитлової будівлі під дитячий навчальний заклад на вул. Підгіря,2 в м. Городок Львівської області |  |  |  | 300,0 |  | - |  |  |  | 300,0 |  |  |  | 50,0 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Виготовлення ПКД на «Будівництво дитячого навчального закладу на вул. Зарицького, 32 в м. Городок Львівської області |  |  |  | 250,0 |  | - |  |  |  | 250,0 |  |  |  | 250,0 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | 250,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Капітальний ремонт підлоги приміщення в нежитловій будівлі за адресою вул. Паркова,7 м Городок Львівської області (в т.ч. ПКД) |  |  |  | 300,0 |  | - |  |  |  | 300,0 |  |  |  | 300,0 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього по Р ІІ |  |  |  | 2170,0 |  | 84,0 |  |  |  | 2086,0 |  |  |  | 1836,0 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | 1836,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ІІІ. Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | А) житлові будинки (капремонт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Капітальний ремонт житлового будинку на майдані Гайдамаків, 3 в м. Городок Львівської області ( в т.ч.ПКД) |  |  |  | 120,0 |  | - |  |  |  | 120,0 |  |  |  | 120,0 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | 120,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Виготовлення ПКД на «Капітальний ремонт житлового будинку на майдані Гайдамаків, 17-18 в м. Городок Львівської області» |  |  |  | 50,0 |  | - |  |  |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 170,0 |  | - |  |  |  | 170,0 |  |  |  | 170,0 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | 170,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ІV. Водопровідно-каналізаційне господарство (капремонт водопровідно-каналізаційної мережі ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Капітальний ремонт ділянки водопроводу на вул. Яворницького, Гоголя, Мартовича в м. Городок Львівської області |  |  |  | 1100,932 |  | 442,64 |  |  |  | 658,29 |  |  |  | 658,29 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | 658,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Капітальний ремонт ділянки водопроводу на вул. Чайківського в м. Городок Львівської обл. |  |  |  | 210,355 |  | 11,65 |  |  |  | 198,705 |  |  |  | 198,705 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | 158,705 |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього по Р.ІV |  |  |  | 1311,287 |  | 454,29 |  |  |  | 856,997 |  |  |  | 856,705 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | 816,705 |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V.Капітальний ремонт об'єктів благоустрою (дороги, мости, пішохідні переходи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Капітальний ремонт пішохідного переходу і прилеглої території на вул. Перемишльська м. Городок Львівської області |  |  |  | 323,38 |  | 14,61 |  |  |  | 308,77 |  |  |  | 308,77 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | 308,77 |  |  | - |  |  |  |  |  | ТзОВТройдбуд |  | ТзОВТройдбуд |
|  | Всього по Р.V |  |  |  | 328,38 |  | 14,61 |  |  |  | 308,77 |  |  |  | 308,77 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | 308,77 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VІ. Реконструкція, ремонт і утриманням автомобільних доріг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Капітальний ремонт тротуару по вул. Скітник в м. Городок Львівської області |  |  |  | 1163,807 |  | 650,539 |  |  |  | 513,268 |  |  |  | 513,268 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | 513,268 |  |  | - |  |  |  |  |  | ТзОВ НДІ Дорожнє тацивіл. проектув. |  |  |
| 31 | Капітальний ремонт заїзду між багатоквартирними житловими будинками по вул. Чорновола, 10-14 |  |  |  | 1181,070 |  | 572,232 |  |  |  | 608,838 |  |  |  | 608,838 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | 608,838 |  |  | - |  |  |  |  |  | ТзОВ НДІ Дорожнє тацивіл. проектув. |  |  |
| 33 | Капітальний ремонт міської дороги по вул. Валова м. Городок Львівської області |  |  |  | 5141,835 |  | 53,407 |  |  |  | 5088,428 |  |  |  | 5088,428 |  |  |  | 3488,428 |  |  | - |  |  |  |  |  | 1600,0 |  |  | - |  |  |  |  |  | ТзОВСерпантина |  |  |
| 34 | Капітальний ремонт міської дороги на вул. Шевченка в м. Городок Львівської обл.(в т.ч.ПКД) |  |  |  | 1500,0 |  | - |  |  |  | 1500,0 |  |  |  | 1500,0 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | 1500,0 |  |  | - |  |  |  |  |  | ТзОВ НДІ Дорожнє тацивіл. проектув |  |  |
| 35 | Капітальний ремонт міської дороги на вул. Січових Стрільців в м. Городок Львівської обл. |  |  |  | 903,399 |  | 23,9 |  |  |  | 879,499 |  |  |  | 270,0 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | 270,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | ТзОВ НДІ Дорожнє Цив.проек |  |  |
| 36 | Капітальний ремонт міської дороги на вул. Артищівськав м. Городок Львівської обл. |  |  |  | 4500,0 |  | - |  |  |  | 4500,0 |  |  |  | 1350,0 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | 1350,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Капітальний ремонт міської дороги на вул. Комарнівськав м. Городок Львівської обл. |  |  |  | 7800,0 |  | - |  |  |  | 7800,0 |  |  |  | 2340,0 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | 2340,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Виготовлення ПКД «Будівництво тротуарів на вул. Заводська в м. Городок Львівської області» |  |  |  | 50,0 |  | - |  |  |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Виготовлення ПКД « Капітальний ремонт міської дороги на вул. Винниченка на в м. Городок Львівської області» |  |  |  | 50,0 |  | - |  |  |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Виготовлення ПКД « Капітальний ремонт міської дороги на вул. Незалежності в м. Городок Львівської області» |  |  |  | 50,0 |  | - |  |  |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Виготовлення ПКД на «Капітальний ремонт на внутрішньоквартальні проїзди на вул. Авіаційна в м. Городок Львівської області» |  |  |  | 50,0 |  | - |  |  |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разом по розділу VI |  |  |  | 22340,111 |  | 1300,078 |  |  |  | 21040,033 |  |  |  | 11820,534 |  |  |  | 3488,428 |  |  | - |  |  |  |  |  | 8332,106 |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  | - | 50,0 | - |
|  | Всього по розділах І- VI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21678,151 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УІІ Землеустрій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Топографічне знімання м-бу 1:500 орієнтовною площею 14 га для організації кварталу індивідуальної житлової забудови в урочищі "Стрельбище» м.Городок Львівської області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Топографічне знімання м-бу 1:500 орієнтовною площею 20 га для організації кварталу індивідуального дачного будівництва та ведення садівництва учасниками АТО в урочищі "Під Цунівським лісом" м.Городок Львівської області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Розробка детального плану території для будівництва об'єктів придорожнього сервісу та іншого комерційного призначення (в районі об'їзної дороги) м.Городок Львівської області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Розробка детального плану території для облаштування дитячого та спортивного майданчиків в мікрорайоні "Довжанка" (за межами населеного пункту по вул.Львівська в м.Городок Львівської області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок в м.Городок Львівської обл., що підлягають продажу у власність за рахунок авансу, внесеного покупцем земельної ділянки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Розробка схеми санітарної очистки міста Городка Львівської області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \47 | Розробка комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності у м.Городку Львівської області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього по розділу VIІ. Землеустрій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поповнення статутних фондів КП Городоцьке ВКГ |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 880,0 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 880,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поповнення статутних фондів КП МКГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 430,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 430,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього по програмі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23251,151 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Секретар міської ради                                                               Ю.Віткова