|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Додаток 1  ПРОГРАМА  Інвестиційного розвитку м. Городка на 2018рік | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| п/п | | Назва заходу | | | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | | | | | | | | | Обсяг фінансування на 2018р., тис. грн. | | | | | | | | | | | | | | | | | | Наявність проектної документації | | | | | | Примітка /викона-вець робіт/ | |
| Всього | | | | Виконано робіт станом на 01.01.2018р. | | | | Залишок кошторисної вартості | | | Всього | | | | в т.ч. за рахунок коштів бюджетів | | | | | | | | | | | | | |
| Держав-ного | | | | | Облас ного | | | | міського | | | | інших |
| районного | | | |
|  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  |  | | | | | |  | |
|  | | **І. Будівництво, реконструкція об’єктів** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **1. Капітальні вкладення** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **А)Об’єкти соціально-культурного призначення** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **(нове будівництво, реконструкція)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Будівництво дитячого дошкільного закладу на 130 місць (з урахуванням існуючих фундаментів) по вул. Авіаційній м. Городок | | | 46326,43 | | | | 81,274 | | | | 46245,156 | | | 46245,156 | | | | 38246,44 | | | | - | | | | 50,0 | | | | 7948,716 | | | | | ДП МО  Львівський проектний інститут | | |  | |
| 2 | | Ремонтно-реставраційні роботи по бібліотеці для дорослих і дітей в м. Городку по вул. Л.Мартовича,3 Львівської області | | | 10275,523 | | | | 216,014 | | | | 10059,514 | | | 10059,514 | | | | 7385,428 | | | | - | | | | 2050,0 | | | | 624,086 | | КП Архітектурна основа | | | | | | - | |
| 3 | | Будівництво багатоквартирного житлового будинку для учасників АТО на вул. Зарицького,33 в м. Городок Львівської області (І черга) ( в т. ч. експертиза) | | | 20990,262 | | | | 179,369 | | | | 20810,89 | | | 20810,89 | | | | 17512,36 | | | | - | | | | 50,0 | | | | 3248,53 | | КП Архітектурна основа | | | | | |  | |
| 4 | | Реконструкція центральної трибуни та бігових доріжок стадіону на вул. Шевченка, 7 в м. Городок Львівської області | | | 7547,534 | | | | 64,26 | | | | 7483,28 | | | 7483,28 | | | | 5547,534 | | | | - | | | | 1708,0 | | | | 227,746 | | КП Архітектурна основа | | | | | |  | |
| 5 | | Виготовлення ПКД «Капітальний ремонт фасаду будівлі міської ради на майдані Гайдамаків,6 в м. Городок Львівської області» | | | 100,0 | | | | - | | | | 100,0 | | | 100,0 | | | | - | | | | - | | | | 100,0 | | | | - | | - | | | | | |  | |
|  | | **Всього: по п. А** | | | **85239,749** | | | | **540,917** | | | | **84698,832** | | | **84698,832** | | | | **68691,762** | | | | **-** | | | | **3958,0** | | | | **12049,078** | |  | | | | | |  | |
|  | | **Б) мережі каналізації** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 6 | | Каналізування житлових мікрорайонів м. Городок, Львівcької обл. V етап, вул.Підгір’я, Дорошенка, Сагайдачного, Шашкевича, Хоткевича, Шевченка, Окружна, Галицька, Коновальця | 15041,51 | | | | | 4567,0 | | | | 10474,51 | | | 4486,0 | | | 986,0 | | | | | 3000,0 | | | | | 500,0 | | | | - | | | ТзОВ Інститут Гірхімпром | | | | | - | |
|  | |  |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 7 | | Будівництво каналізаційних мереж по вул. Чорновола в м. Городок Львівської області (в т.ч. ПКД) | 1600,0 | | | | | - | | | | 1600,0 | | | 1600,0 | | | - | | | | | - | | | | | 1600,0 | | | | - | | | КП ВКГ | | | | |  | |
| 8 | | Будівництво побутової каналізації по вул. І.Франка, Калнишевського в м. Городок Львівської області (в т.ч. ПКД) | 2450,0 | | | | | - | | | | 2450,0 | | | 100,0 | | | - | | | | | - | | | | | 100,0 | | | | - | | | - | | | | | - | |
| 9 | | Виготовлення ПКД на «Будівництво побутової каналізації до багатоквартирних житлових будинки на вул. Перемишльська та вул. В.Стуса,10 в м. Городок Львівської області» | 80,0 | | | | | - | | | | 80,0 | | | 80,0 | | | - | | | | | - | | | | | 80,0 | | | |  | | | - | | | | |  | |
| 10 | | Виготовлення проектно-кошторисної документації на виконання робіт по «Улаштуванню осушувальних систем на вул. Галицькій, Г.Хоткевича, частини вул. Т.Шевченка в м.Городок Львівської області» | 70,0 | | | | | - | | | | 70,0 | | | 70,0 | | | - | | | | | - | | | | | 70,0 | | | | - | | |  | | | | |  | |
|  | **Всього по п. Б** | | **19241,51** | | | | | **4567,0** | | | | **14674,51** | | | **6336,0** | | | **986,0** | | | | | **3000,0** | | | | | **2350,0** | | | |  | | |  | | | |  | |
|  | **В) мережі водопостачання** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Будівництво мережі водопроводу в кварталі індивідуальної забудови (вул.О.Маковея, О.Самчука, .Басараб, Н.Кобринської, О.Кобилянської, К.Левицького м.Городок Львівської обл. | | 890,396 | | | | | 551,828 | | 338,57 | | | | 338,57 | | | - | | | | - | | | | | | 338,57 | | | - | | | | | КП ВКГ | | | | КП ВКГ | |
| 12 | Будівництво водопроводу по вул. Чорновола в м. Городок Львівської області | | 1000,0 | | | | | - | | 1000,0 | | | | 1000,0 | | | - | | | | - | | | | | | 1000,0 | | | - | | | | | КП ВКГ | | | | - | |
| 13 | Будівництво водопроводу кварталу індивідуальної забудови в мікрорайоні «Підгай» в м.Городок Львівської області | | 1846,871 | | | | | 91,5 | | 1755,37 | | | | 600,0 | | | - | | | | - | | | | | | 500,0 | | | 100,0 | | | | | ТзОВ  Тройдбуд | | | |  | |
| 14 | Виготовлення ПКД на «Будівництво водопроводу по вул. Стасюка, Огієнка,Озаркевича в м. Городок Львівської області» | | 100,0 | | | | | - | | 100,0 | | | | 100,0 | | | - | | | | - | | | | | | 100,0 | | | - | | | | | - | | | |  | |
|  | **Всього по п. В** | | **3837,267** | | | | | **643,328** | | **3193,941** | | | | **2038,57** | | | **-** | | | | **-** | | | | | | **1938,57** | | | **100,0** | | | | |  | | | |  | |
|  | **Г) мережі газопостачання** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 15 | Газопостачання кварталу забудови в районі вулиць Будзановського, Тарнавського, Шухевича, Огієнка, Стасюка, Озаркевича в м. Городок | | 2057,497 | | | | | 328,96 | | 1728,54 | | | | 1000,0 | | | - | | | | - | | | | | | 1000,0 | | | - | | | | | НДІ Проект  реконструкція | | | | ТзОВ Будпласт | |
| 16 | Будівництво модульної котельні на альтернативному паливі по вул.  Авіаційна м. Городок ( в т.ч. експертиза) | | 4500,0 | | | | | 119,886 | | 4380,114 | | | | 50,0 | | | - | | | | - | | | | | | 50,0 | | | - | | | | | ДП МО  Львівський проектний інститут | | | |  | |
|  | **Всього по п. Г** | | **6557,497** | | | | | **448,846** | | **6108,651** | | | | **1050,0** | | | **-** | | | | **-** | | | | | | **1050,0** | | |  | | | | |  | | | |  | |
|  | **Д) мережі електропостачання (нове будівництво, реконструкція)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Реконструкція вуличного освітлення вул. Довбуша, Вергуна, Артищівська в м. Городок Львівської області (коригування ПКД) | | 400,0 | | | - | | | | 400,0 | | | | 400,0 | | | - | | | | 200,0 | | | | | | 88,0  88,0 | | | 24,0 | | | | | ФОП ОстапівП.А. | | | | - | |
|  | **Всього по п. Д** | | 400,0 | | | **-** | | | | 400,0 | | | | 400,0 | | | **-** | | | | **200,0** | | | | | | **88,0**  **88,0** | | | **24,0** | | | | |  | | | |  | |
| **Ж) Благоустрій** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Облаштування спортивного майданчика із "наливним" покриттям по вул. Шевченка, 7 м.Городок Львівської області (в т.ч. виготовлення ПКД) | | 750,0 | | | **-** | | | | 750,0 | | | | 750,0 | | | **-** | | | | **-** | | | | | | 750,0 | | | **-** | | | | |  | | | |  | |
|  | **Всього по п. Д** | | **750,0** | | |  | | | | **750,0** | | | | **750,0** | | | **-** | | | | **-** | | | | | | **750,0** | | | **-** | | | | |  | | | |  | |
|  | **З)Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 19 | Виготовлення паспортів об’єкта культурної спадщини по ново- виявлених пам′ятках в м. Городок Львівської обл. | | | 60,0 | | | - | | | | 60,0 | | | | 60,0 | | | | - | | | - | | | | | | 60,0 | | | - | | | | |  | | | |  | |
|  | **Всього по п. З** | | | **60,0** | | | **-** | | | | **60,0** | | | | **60,0** | | | | **-** | | | **-** | | | | | | **60,0** | | | **-** | | | | |  | | | |  | |
|  | **ІІ. Капітальний ремонт об’єктів соціальної сфери** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Виготовлення ПКД на «Капітальний ремонт нежитлової будівлі  на вул. Шевченка, 4 в м. Городок Львівської області | | | 120,0 | | | - | | | | 120,0 | | | | 120,0 | | | | - | | | - | | | | | | 120,0 | | | - | | | | |  | | | |  | |
| 21 | Реконструкція другого поверху адміністративного корпусу на вул. Авіаційна,35 в м. Городку Львівської області під дошкільний навчальний заклад (в т. ч. ПКД) | | | 1200,0 | | | 84,0 | | | | 1116,0 | | | | 1116,0 | | | | - | | | - | | | | | | 1116,0 | | | - | | | | | КП Архітектурна основа | | | |  | |
| 22 | Виготовлення ПКД на «Реконструкція нежитлової будівлі під дитячий навчальний заклад на вул. Підгіря,2 в м. Городок Львівської області | | | 300,0 | | | - | | | | 300,0 | | | | 50,0 | | | | - | | | - | | | | | | 50,0 | | | - | | | | |  | | | |  | |
| 23 | Виготовлення ПКД на «Будівництво дитячого навчального закладу на вул. Зарицького, 32 в м. Городок Львівської області | | | 250,0 | | | - | | | | 250,0 | | | | 250,0 | | | | - | | | - | | | | | | 250,0 | | | - | | | | |  | | | |  | |
| 24 | Капітальний ремонт підлоги приміщення в нежитловій будівлі за адресою вул. Паркова,7 м Городок Львівської області (в т.ч. ПКД) | | | 300,0 | | | - | | | | 300,0 | | | | 300,0 | | | | - | | | - | | | | | | 300,0 | | | - | | | | |  | | | |  | |
|  | **Всього по Р ІІ** | | | **2170,0** | | | **84,0** | | | | **2086,0** | | | | **1836,0** | | | | **-** | | | **-** | | | | | | **1836,0** | | | **-** | | | | |  | | | |  | |
|  | **ІІІ. Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **А) житлові будинки (капремонт)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Капітальний ремонт житлового будинку на майдані Гайдамаків, 3 в м. Городок Львівської області ( в т.ч.ПКД) | | | 120,0 | | | - | | | | 120,0 | | | | 120,0 | | | | - | | | - | | | | | | 120,0 | | | - | | | | |  | | | |  | |
| 26 | Виготовлення ПКД на «Капітальний ремонт житлового будинку на майдані Гайдамаків, 17-18 в м. Городок Львівської області» | | | 50,0 | | | - | | | | 50,0 | | | | 50,0 | | | | - | | | - | | | | | | 50,0 | | | - | | | | |  | | | |  | |
|  |  | | | **170,0** | | | **-** | | | | **170,0** | | | | **170,0** | | | | **-** | | | **-** | | | | | | **170,0** | | | - | | | | |  | | | |  | |
|  | **ІV. Водопровідно-каналізаційне господарство (капремонт водопровідно-каналізаційної мережі )** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Капітальний ремонт ділянки водопроводу на вул. Яворницького, Гоголя, Мартовича в м. Городок Львівської області | | | 1100,932 | | | 442,64 | | | | 658,29 | | | | 658,29 | | | | - | | | - | | | | | | 658,0 | | | - | | | | |  | | | |  | |
| 28 | Капітальний ремонт ділянки водопроводу на вул. Чайківського в м. Городок Львівської обл. | | | 210,355 | | | 11,65 | | | | 198,705 | | | | 198,705 | | | | - | | | - | | | | | | 158,705 | | | 40,0 | | | | |  | | | |  | |
|  | **Всього по Р.ІV** | | | **1311,287** | | | **454,29** | | | | **856,997** | | | | **856,705** | | | | **-** | | | **-** | | | | | | **816,705** | | | **40,0** | | | | |  | | | |  | |
|  | **V. Капітальний ремонт об'єктів благоустрою (дороги, мости, пішохідні переходи)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Капітальний ремонт пішохідного переходу і прилеглої території на вул. Перемишльська м. Городок Львівської області ( в т.ч. коригування ПКД) | | | 323,38 | | | 14,61 | | | | 308,77 | | | | 308,77 | | | | - | | | - | | | | | | 308,77 | | | - | | | | | ТзОВ Тройдбуд | | | | ТзОВ Тройдбуд | |
|  | **Всього по Р.V** | | | **328,38** | | | **14,61** | | | | **308,77** | | | | **308,77** | | | | **-** | | | **-** | | | | | | **308,77** | | | **-** | | | | |  | | | |  | |
|  | **VІ. Реконструкція, ремонт і утриманням автомобільних доріг** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 30 | Капітальний ремонт тротуару по вул. Скітник в м. Городок Львівської області | | | 1163,807 | | | 650,539 | | | | 513,268 | | | | 513,268 | | | | - | | | | | - | | | | 513,268 | | | - | | | | | ТзОВ НДІ  Дорожнє та цивіл.  проектув. | | | |  | |
| 31 | Капітальний ремонт заїзду між багатоквартирними житловими будинками по вул. Чорновола, 10-14 | | | 1181,070 | | | 572,232 | | | | 608,838 | | | | 608,838 | | | | - | | | | | - | | | | 608,838 | | | - | | | | | ТзОВ НДІ  Дорожнє та цивіл.  проектув. | | | |  | |
| 33 | Капітальний ремонт міської дороги по вул. Валова м. Городок Львівської області | | | 5141,835 | | | 53,407 | | | | 5088,428 | | | | 5088,428 | | | | 3488,428 | | | | | - | | | | 1600,0 | | | - | | | | | ТзОВ Серпанти на | | | |  | |
| 34 | Капітальний ремонт міської дороги  на вул. Шевченка в м. Городок Львівської обл.(в т.ч.ПКД) | | | 1500,0 | | | - | | | | 1500,0 | | | | 1500,0 | | | | - | | | | | - | | | | 1500,0 | | | - | | | | | ТзОВ НДІ  Дорожнє та цивіл.  проектув | | | |  | |
| 35 | Капітальний ремонт міської дороги на вул. Січових Стрільців в м. Городок Львівської обл. | | | 903,399 | | | 23,9 | | | | 879,499 | | | | 270,0 | | | | - | | | | | - | | | | 270,0 | | |  | | | | | ТзОВ НДІ  Дорожнє  Цив.проек | | | |  | |
| 36 | Капітальний ремонт міської дороги на вул. Артищівська в м. Городок Львівської області (в т.ч. ПКД) | | | 4500,0 | | | - | | | | 4500,0 | | | | 1350,0 | | | | - | | | | | - | | | | 1350,0 | | | - | | | | |  | | | |  | |
| 37 | Капітальний ремонт міської дороги на вул. Комарнівська в м. Городок Львівської області (в т. ч. ПКД) | | | 7800,0 | | | - | | | | 7800,0 | | | | 2340,0 | | | | - | | | | | - | | | | 2340,0 | | | - | | | | |  | | | |  | |
| 38 | Виготовлення ПКД «Будівництво тротуарів на вул. Заводська в м. Городок Львівської області» | | | 50,0 | | | - | | | | 50,0 | | | | 50,0 | | | | - | | | | | - | | | | 50,0 | | | - | | | | |  | | | |  | |
| 39 | Виготовлення ПКД « Капітальний ремонт міської дороги на вул. Винниченка на в м. Городок Львівської області» | | | 50,0 | | | - | | | | 50,0 | | | | 50,0 | | | | - | | | | | - | | | | 50,0 | | | - | | | | |  | | | |  | |
| 40 | Виготовлення ПКД « Капітальний ремонт міської дороги на вул. Незалежності в м. Городок Львівської області» | | | 50,0 | | | - | | | | 50,0 | | | | 50,0 | | | | - | | | | | - | | | | 50,0 | | | - | | | | |  | | | |  | |
| 41 | Виготовлення ПКД на «Капітальний ремонт на внутрішньоквартальні проїзди на вул. Авіаційна в м. Городок Львівської області» | | | 50,0 | | | - | | | | 50,0 | | | | 50,0 | | | | - | | | | | - | | | | 50,0 | | |  | | | | |  | | | |  | |
|  | **Разом по розділу VI** | | | **22340,111** | | | **1300,078** | | | | **21040,033** | | | | **11820,534** | | | | **3488,428** | | | | | **-** | | | | **8332,106** | | | - | | | | | - | | | | - | | 50,0 | - |
|  | **Всього по розділах І- VI** | | | **142405,801** | | | **8053,069** | | | | **134352,732** | | | | **110325,411** | | | | **73166,19** | | | | | **3200,0** | | | | **21708,151** | | | **12213,078** | | | | |  | | | |  | |
|  | **УІІ Землеустрій** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 41 | Топографічне знімання м-бу 1:500 орієнтовною площею 14 га для організації кварталу індивідуальної житлової забудови в урочищі "Стрельбище» м. Городок Львівської області | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | 20,0 | | | | |  | | | | | | |  | |  | |
| 42 | Топографічне знімання м-бу 1:500 орієнтовною площею 20 га для організації кварталу індивідуального дачного будівництва та ведення садівництва учасниками АТО в урочищі "Під Цунівським лісом" м.Городок Львівської області | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | 23,0 | | | | |  | | | | | | |  | |  | |
| 43 | Розробка детального плану території для будівництва об'єктів придорожнього сервісу та іншого комерційного призначення (в районі об'їзної дороги) м.Городок Львівської області | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | 43,0 | | | | |  | | | | | | |  | |  | |
| 44 | Розробка детального плану території для будівництва логістичного центру, групи індивідуальних гаражів та обслуговування нежитлових приміщень в районі вулиць П.Мирного-М.Павлика в м.Городок Львівської області | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | 27,0 | | | | |  | | | | | | |  | |  | |
| 45 | Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок в м.Городок Львівської обл., що підлягають продажу у власність за рахунок авансу, внесеного покупцем земельної ділянки | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | 30,0 | | | | |  | | | | | | |  | |  | |
| 46 | Розробка схеми санітарної очистки міста Городка Львівської області | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | 50,0 | | | | |  | | | | | | |  | |  | |
| 47 | Розробка комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності у м.Городку Львівської області | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | 20,0 | | | | |  | | | | | | |  | |  | |
|  | **Всього по розділу**  **VIІ. Землеустрій** | | |  | | |  | | | |  | | | | **213,0** | | | |  | | |  | | | | **213,0** | | | | |  | | | | | | |  | |  | |
|  | Поповнення статутних фондів КП Городоцьке ВКГ | | |  | | | **-** | | | | **-** | | | | **880,0** | | | | **-** | | | **-** | | | | **880,0** | | | | |  | | | | | | |  | |  | |
|  | Поповнення статутних фондів КП МКГ | | |  | | |  | | | |  | | | | **430,0** | | | |  | | |  | | | | **430,0** | | | | |  | | | | | | |  | |  | |
|  | **Всього по програмі** | | | **142405,801** | | | **8053,069** | | | | **134352,732** | | | | **111810,419** | | | | **73166,19** | | | **3200,0** | | | | **23231,151** | | | | | **12213,078** | | | | | | |  | |  | |
|  |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | |  | |

**Секретар ради Ю.Віткова**