Додаток №__

до рішення сесії від 21 лютого 2017р. №__

Зміни до Програми

охорони  навколишнього  природного  середовища

м. Городка  на 2015 – 2017 рр.

| РОЗДІЛ ІІІ РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ МІСТА ТА ОХОРОНА ЇХ ВІД ЗАБРУДНЕННЯ НЕОЧИЩЕНИМИ СКИДАМИ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОГО СЕКТОРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Вид заходу | Обсяг фінансування, тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разом | Обгрунтування |  |
|  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Інші | місц | держ | всього | Інші | місц. | держ | всього | Інші | місц | держ | всього |  | Інші в т.ч і держ | місц |  | всього |  |  |  |  |
| 1. | Розвиток і будівництво мереж водовідведення міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -каналізування житлових мікрорайонів м. Городок Львівської обл. V етап, вул.Підгір’я, Дорошенка, Сагайдачного,Шашкевича, Хоткевича, Шевченка, Окружна, Галицька, Коновальця | 3360 | 1062 | - | 4422 | - | 2200 | 9234 | 11434 | 2000 | 500 | 3000 | 5500 |  | 5000 | 107 |  | 5107 |  | 26463 | ч. 4 п. 1 |  |
|  | -каналізування житлових мікрорайонів м. Городка, Львівської обл. І черга, ІІ етап вул. Виговського, Перемишльська, Сірка, Скітник, Кармелюка, Шептицького | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - |  | - | - |  | - |  | 100 | ч. 4 п. 1 |  |
|  | -каналізування житлових мікрорайонів м. Городок, Львівської обл., ІІ черга, І етап вул. Джерельна, Підгай, Я. Мудрого, Лисенка, Вишенського | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 | 500 | 500 | - | 1000 |  | 1000 | 700 |  | 1700 |  | 2800 | ч. 4 п. 1 |  |
|  | -каналізування житлових мікрорайонів м.Городок, ІІ черга, ІІ етап вул.. Мазепи, Чорновола, Львівська, Артищівська |  |  |  |  |  |  |  |  | 4000 | 1152 |  | 5152 |  | 4000 | 1152 |  | 5125 |  | 10304 | ч. 4 п. 1 |  |
| 2. | Будівництво каналізаційних насосних станцій по вул.. Галицька і вул. Т. Шевченка та напірного колектора від КНС до колодязя по вул. Коновальця в м. Городок Львівської області | 625 | - | - | 625 | - | - | - | - | - | 270 | - | 270 |  |  |  |  |  | 895 |  |  | п. 2 |
| 3. | Будівництво побутової каналізації до багатоквартирних житлових будинків по вул. Перемишльська та вул В. Стуса, 10 в м. Городок Львівської області (в т.ч ПКД) | 250 | - | - | 250 | - | - | - | - | - | 80 |  | 80 |  |  |  | 500 |  | 830 |  |  | ч. 4 п. 1 |
| 4. | Каналізування житлових будинків на вул. В. Винниченка в м. Городок Львівської обл. |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 400 |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |
| 5. | Будівництво побутової каналізації по вул. Січових Стрільців м. Городок Львівської обл. | 200 | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  | 200 |  |  | ч. 4 п. 1 |
| 6. | Капітальний ремонт ділянки каналізації по вул. Авіаційній до будинку №93,94,114 м. Городок, Львівської обл. | 70 | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  | 70 |  |  | ч. 4 п. 1 |
| 7. | Будівництво побутової каналізації по вул. Заставська, І.Франка Калнишевського у м. Городок | 70 | - | - | 70 | - | - | - | - | 7500 | 4500 | - | 12000 | 6000 |  |  | 4000 | 10000 | 22070 |  |  | ч. 4 п. 1 |
| 8. | Придбання двох спец автомашин(АС) для вивозу рідких нечистот | - | - | - | - | 200 | - | - | 200 | 200 | - | - | 200 |  |  |  |  |  | 400 |  |  | п. 17 |
| 9. | Реконструкція 2-ї та 3-ї системи аерації та повітродувок станції очисних споруд каналізації Риторії | 400 | - | - | 400 | 407 | - | - | 407 | 400 | - | - | 400 |  |  |  |  |  | 1207 |  |  | п. 4 |
| 10 | Отримання в інституті «Львівдіпроводгосп» робочих проектів меліоративних систем, які побудовані на території м. Городка з 1960 по 2000 рр. | - | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
| 11 | Проведення капітального ремонту і реконструкції меліоративних споруд на території міської ради | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  | 30 |  |  | П. 25 |
| 12 | Реконструкція водогону Будзень ІІ-Поріччя | 1400 | - | - | 1400 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  | 1400 |  |  |  |
| 13 | Розробка проекту та винесення на місцевість прибережно-захисної смуги р.Верешиця | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  | 10 |  |  | п. 3 |
| 14 | Очищення русла і прибережних захисних смуг схилів р. Верещиці, ліквідація заторів, завалів її русла | 50 | - | - | 50 | - | 50 | - | 50 | - | 50 | - | 50 |  |  |  |  |  | 150 |  |  | п.12 |
| 15. | Очистка о. Грабове м. Городок | 100 | - | - | 100 | 100 | - | - | 100 | 100 | 50 | - | 150 |  |  |  |  |  | 350 |  |  | п.12 |
| 16. | Очистка о. Квадратка у м. Городку | 20 | - | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 |  |  |  |  |  | 60 |  |  | п.12 |
| 17. | Інвентаризація водних об’єктів | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 |  |  |  |  |  | 30 |  |  | п. 11 |
| 18. | Паспортизація водних об’єктів | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 |  |  |  |  |  | 45 |  |  | п. 11 |
| 19. | Заходи щодо відновлення і підтримання належного санітарного стану та гідрологічного режиму водних об’єктів | 70 | - | - | 70 | 70 | - | - | 70 | 70 | - | - | 70 |  |  |  |  |  | 210 |  |  | п. 12 |
| РАЗОМ |  | 6655 | 1112 | - | 7767 | 977 | 2270 | 9234 | 12481 | 14870 | 7597 | 3000 | 25467 | 16000 |  |  | 6459 | 22459 | 68174 |  |  |  |

РОЗДІЛ V

ОХОРОНА І РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ

БІОТИЧНИХ РЕСУРСІВ М. ГОРОДКА

| № з/п | Вид заходу | Обсяг фінансування, тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всього | Обгрунтування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |
|  |  | Інші | місц | держ | всього | Інші | місц. | держ | всього | Інші | місц | держ | всього |  |  |
| 1. | Розроблення проектів утримання парків-пам’яток (Старий парк) та проведення благоустрою на даних об’єктах | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 50 | 50 | п. 62 |
| 2. | Створення природно- заповідної зони від урочища Соснина по р. Верещиці до Цунівського лісу | 50 | - | - | 50 | 100 | - | - | 100 | 150 | - | - | 150 | 300 | п. 62 |
| 3. | Ліквідація наслідків буреломів, сніг овалів, вітроломів | 5 | - | - | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 | - | - | 5 | 15 | п. 44 |
| 4. | Заходи з озеленення міста (висадження дерев, кущів, квітів) | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 50 | - | 60 | 80 | п. 47 |
| 5 | Видалення аварійних дерев |  |  |  |  | 130 |  |  | 130 | 130 | 300 |  | 430 | 560 |  |
| 6. | Інвентаризація, паспортизація зелених насаджень на території м. Городка | - | - | - | - | - | 25 | - | 25 | - | 90 | - | 90 | 115 | п. 47 |
| 7. | Будівництво та облаштування притулків для утримання безпритульних тварин | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 | 100 | п. 49-1 |
| 8. | Заходи, пов’язані з регулюванням чисельності безпритульних тварин (відлов безпритульних тварин, їх стерилізація, вакцинація та облік) | 20 | - | - | 20 | 20 | - | - | 20 | 20 | 60 | - | 80 | 120 | - |
| РАЗОМ |  | 85 | - | - | 85 | 265 | 25 | - | 290 | 415 | 550 | - | 965 | 1340 |  |

Секретар міської ради                                                                                                             Ю. Віткова